**сведения**

**о выполнении плана-графика реализации областной государственной программы**

**«Информационное общество Смоленской области» на 2023 год**

**за 6 месяцев 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента/ значения результата | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансиро-вания (расшифро-вать) | Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей) | Значение результата/ показателя реализации | Примечание(указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей) |
| план на 6 месяцев | фактически освоеноза 6 месяцев | процент освоения | плановоена 6 месяцев | фактическое за 6 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Региональный проект «Информационная инфраструктура»** | Жуковский В.А.Гильденков А.М. | областной бюджет | 12 500,0 | 31 554,1 | 252,4 | x | x | x |
| 1.1. | Обеспечен широкополосный доступ к сети «Интернет» для передачи данных для социально значимых объектов, находящихся в региональном (муниципальном) ведении, в 2023 -2024 годах (месяцев) | x | x | x | x | x | 6 | 6 |  |
| 1.2. | Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также – сеть «Интернет») в соответствии с утвержденными требованиями (процентов) | x | x | x | x | x | 100 | 100 |  |
| 2. | **Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»** | Шаврина Е.В.Панасенкова С.В.Гильденков А.М. | областной бюджет | - | 2 000,0 | - | x | x | x |
| 2.1. | Организовано обучение трудоспособных жителей Смоленской области компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования (человек в год) | x | x | x | x | x | 0 | 21 |  |
| 2.2. | Обеспечено сопровождение и развитие Интернет-сайта по популяризации ИТ-специальностей в Смоленской области (условных единиц) | x | x | x | x | x | 1 | 1 |  |
| 2.3. | Обеспечены организация и проведение ежегодного областного конкурса «Учи IT» (единиц) | x | x | x | x | x | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Обеспечены организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию ИТ-специальностей в Смоленской области (единиц) | x | x | x | x | x | 0 | 0 |  |
| 3. | **Региональный проект «Информационная безопасность»** | Калугин А.Н.Кенденкова А.А. | областной бюджет | - | 4 460,8 | - | x | x | x |
| 3.1. | Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Смоленской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и организациями, находящимися в собственности Смоленской области и муниципальной собственности (условных единиц) | x | x | x | x | x | Разработка технического задания, заключение контракта   | Разработаны технические задания на закупку отечественного программного обеспечения, заключены контракты на закупку отечественного программного обеспечения (№ 9 от 16.05.2023, № 19 от 05.06.2023, № 24 от 29.06.2023). Произведена приемка поставленных неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение (31.05.2023, 14.06.2023, 30.06.2023)  |  |
| 4. | **Региональный проект «Цифровое государственное управление»** | Корналевская С.В.Кенденкова А.А. | областной бюджет | - | 46,9 | - | x | x | x |
| 4.1. | Обеспечено предоставление в Смоленской области приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде в 2023 – 2024 гг. (условных единиц) | x | x | x | x | x | 0 | 0 |  |
| 4.2. | Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Смоленской области в 2023 – 2024 гг. (условных единиц) | x | x | x | x | x | 0 | 0 |  |
| 4.3. | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее также – ЕПГУ) (баллов) | x | x | x | x | x | 3,9 | 4,22 |  |
| 4.4. | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде (процентов) | x | x | x | x | x | 75 | 100 |  |
| 4.5. | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее − МФЦ) от общего количества таких услуг (процентов) | x | x | x | x | x | 40 | 50,8 |  |
| 4.6. | Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством (условных единиц) | x | x | x | x | x | 2 | 2 |  |
| 4.7. | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ (условных единиц) | x | x | x | x | x | 40 | 83 |  |
| 4.8. | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения (процентов) | x | x | x | x | x | 62 | 99,56 |  |
| 4.9. | Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций (штук) | x | x | x | x | x | 70 | 83 |  |
| 4.10. | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ (процентов) | x | x | x | x | x | 35 | 46 |  |
| 5. | **Ведомственный проект «Развитие региональной телекоммуникационной инфраструктуры»** | Жуковский В.А.Гильденков А.М. | областной бюджет | 49 370,0 | 57 794,6 | 117 | x | x | x |
| 5.1. | Обеспечено развитие региональной телекоммуникационной инфраструктуры (условных единиц) | x | x | x | x | x | 1 | 1 |  |
| 5.2. | Количество модернизированных телекоммуникацион-ных компонентов распределенной мультисервисной сети связи и передачи данных органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (далее также – РМС) (единиц) | x | x | x | x | x | 1 | 1 |  |
| 6. | **Ведомственный проект «Цифровая трансформация государственного управления в Смоленской области»** | Корналевская С.В.Калугин А.Н.Кенденкова А.А.Жуковский В.А.Гильденков А.М. | всего | 46 203,3 | 46 046,3 | 99,7 | x | x | x |
| областной бюджет | 46 203,3 | 46 046,3 | 99,7 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| 6.1. | Приобретена статистическая информация, аналитические отчеты и наборы данных, в том числе на основе использования технологии «больших данных» (Big Data), для исполнительных органов Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, их структурных подразделений и подведомственных учреждений (единиц) | x | x | x | x | x | 0 | 0 |  |
| 6.2. | Обеспечено оснащение и развитие Ситуационного центра Губернатора Смоленской области (условных единиц) | x | x | x | x | x | 1 | 1 |  |
| 6.3. | Осуществлена доработка ведомственных информационных систем в целях модернизации процессов предоставления региональных услуг с применением цифровых административных регламентов в автоматизированном виде (условных единиц) | x | x | x | x | x | 0 | 0 |  |
| 6.4. | Доля электронного юридически значимого документооборота между исполнительными органами, органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями в Смоленской области (процентов) | x | x | x | x | x | 76 | 76,17 |  |
| 6.5. | Доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг (процентов) | x | x | x | x | x | 82 | 100 |  |
| 6.6. | Посещаемость Интернет-порталов Администрации Смоленской области, исполнительных органов Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (тыс. единиц) | x | x | x | x | x | не менее600 | 641 |  |
| 6.7. | Количество информационных систем исполнительных органов Смоленской области, находящихся в реестре информационных систем Смоленской области (единиц) | x | x | x | x | x | 30 | 30 |  |
| 6.8. | Количество информационных систем, с которыми автоматизирован обмен данными для отображения в информационно-аналитической системе Ситуационного центра Губернатора Смоленской области, нарастающим итогом (единиц) | x | x | x | x | x | 2 | 2 |  |
| 6.9. | Доля региональных МСЗУ, оказываемых в Смоленской области в электронном виде посредством ведомственных информационных систем с применением цифровых административных регламентов, от количества региональных МСЗУ, предоставляемых посредством ведомственных информационных систем в Смоленской области (процентов) | x | x | x | x | x | 30 | 31,8 |  |
| 7. | **Ведомственный проект «Развитие межведомственной системы информационной безопасности информационных систем, ресурсов, объектов информационной инфраструктуры и процессов их функционирования»** | Калугин А.Н.Жуковский В.А.Гильденков А.М. | областной бюджет | 2 670,0 | 3 194,6 | 119,7 | x | x | x |
| 7.1. | Обеспечено развитие межведомственной системы информационной безопасности информационных систем, ресурсов, объектов информационной инфраструктуры и процессов их функционирования (условных единиц) | x | x | x | x | x | 1 | 1 |  |
| 7.2. | Обеспечено оснащение Центра аттестации СОГАУ «ЦИТ» (условных единиц) | x | x | x | x | x | 0 | 0 |  |
| 7.3. | Доля сетевых узлов исполнительных органов Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, подведомственных учреждений исполнительных органов Смоленской области, подключенных к РМС с использованием средств криптографической защиты информации, от их общего количества (процентов) | x | x | x | x | x | 100 | 100 |  |
| 7.4. | Количество информационных систем исполнительных органов Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, подведомственных учреждений исполнительных органов Смоленской области, аттестованных на соответствие требованиям информационной безопасности и защиты персональных данных, нарастающим итогом (единиц) | x | x | x | x | x | 0 | 8 |  |
| 8. | **Ведомственный проект «Внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других РКД в интересах социально-экономического развития Смоленской области»** | Гильденков А.М. | областной бюджет | 1 030,0 | 1 885,2 | 183 | x | x | x |
| 8.1. | Обеспечено внедрение и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других РКД на территории Смоленской области (условных единиц) | x | x | x | x | x | 1 | 1 |  |
| 8.2. | Количество тематических слоев с геопространственными данными, размещенных на геоинформационном портале Смоленской области, нарастающим итогом (единиц) | x | x | x | x | x | 977 | 977 |  |
| 8.3. | Количество обращений пользователей к порталу информирования пассажиров о фактическом движении пассажирского транспорта по данным спутниковой навигации в год (тыс. единиц) | x | x | x | x | x | 180 | 231 |  |
| 9. | **Комплекс процессных мероприятий «Повышение квалификации в области IT-технологий, в том числе обучение и участие в семинарах»** | Щербакова Т.О. | областной бюджет | - | - | - | x | x | x |
| 9.1. | Сотрудники исполнительных органов Смоленской области, сотрудники органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, их структурных подразделений, а также работники областных государственных и муниципальных учреждений прошли повышение квалификации в области IT-технологий (условных единиц) | x | x | x | x | x | Определение потребности в обучении, сбор и анализ содержания учебных программ, подбор исполнителей учебных мероприятий, выбор обучающего курса | Определена потребность в обучении |  |
| 10. | **Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование граждан к освоению современных ИКТ»** | Щербакова Т.О. | областной бюджет | - | - | - | x | x | x |
| 10.1. | Количество проведенных мероприятий, направленных на стимулирование граждан к освоению современных цифровых технологий (единиц) | х | х | x | x | x | Анализ возможности проведения мероприятия, разработка документации, подготовка материалов, определение исполнителей мероприятия | Проведен анализ возможности проведения мероприятий, направленных на стимулирование граждан к освоению современных цифровых технологий |  |
| 11. | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационно-технологической инфраструктуры исполнительных органов Смоленской области, их структурных подразделений и подведомственных учреждений»** | Ковалева Е.Э.Гильденков А.М. | областной бюджет | 79 528,1 | 84 249,5 | 105,9 | x | x | x |
| 11.1. | Обеспечено развитие информационно-технологической инфраструктуры исполнительных органов Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, их структурных подразделений и подведомственных учреждений(условных единиц) | х | х | x | x | x | 1 | 1 |  |
| 11.2. | Доля технически сопровождаемых мероприятий, проводимых Администрацией Смоленской области и исполнительными органами Смоленской области, для которых была обеспечена бесперебойная работа оборудования (процентов) | x | x | x | x | x | 97 | 100 |  |
| 11.3. | Количество программно-технических средств, установленных на транспортные средства исполнительных органов Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, а также их подведомственных учреждений, в отношении которых осуществляется спутниковый мониторинг (единиц) | x | x | x | x | x | 1 250 | 1 427 | В среднем за 6 месяцев 2023 года |
| 11.4. | Количество сопровождаемых рабочих мест в исполнительных органах Смоленской области в части информационного и программно-технического обеспечения (единиц) | x | x | x | x | x | 2 800 | 1 975 | В среднем за 6 месяцев 2023 годаВ связи с проведением комплекса технических и организационных мероприятий по повышению защищенности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Смоленской области осуществлено временное отключение учетных записей ряда компьютеров, зарегистрированных в домене. По мере выполнения работ проводится поэтапное подключение рабочих станций. К концу 3 квартала 2023 года количество сопровождаемых рабочих мест будет доведено до запланированного значения |
| 11.5. | Количество обслуживаемых пользователей типовых компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в исполнительных органах Смоленской области, их подведомственных учреждениях и в органах местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (единиц) | x | x | x | x | x | 2 500 | 2 513 | В среднем за 6 месяцев 2023 года |
| 11.6. | Количество информационных систем, для которых осуществляется обеспечение технологического процесса и мониторинг показателей функционирования (единиц) | x | x | x | x | x | 27 | 27 |  |