АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 февраля 2013 г. N 105

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ОБЛАСТНУЮ ЦЕЛЕВУЮ

ПРОГРАММУ "ВНЕДРЕНИЕ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС И ДРУГИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕРЕСАХ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ

Администрация Смоленской области постановляет:

1. Внести в долгосрочную областную целевую программу "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Смоленской области" на 2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации Смоленской области от 21.09.2012 N 687, следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

- в позиции "Заказчик Программы" слова "Департамент Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде" заменить словами "Департамент Смоленской области по информационным технологиям";

- позицию "Целевые показатели Программы" изложить в следующей редакции:

| Целевые показатели Программы | целевыми показателями Программы являются: - доля площади земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Смоленской области, в отношении которой осуществляется спутниковый мониторинг: - в 2012 году - 20%; - в 2013 году - 20%; - в 2014 году - 30%; - в 2015 году - 40%; - доля дорожного покрытия, расположенного на территории Смоленской области, в отношении которого осуществляется спутниковый мониторинг: - в 2012 году - 0%; - в 2013 году - 0%; - в 2014 году - 10%; - в 2015 году - 20%; - доля площади лесного фонда, расположенного на территории Смоленской области, в отношении которой осуществляется спутниковый мониторинг: - в 2012 году - 0%; - в 2013 году - 0%; - в 2014 году - 0%; - в 2015 году - 10%; - региональная информационно-навигационная система, введенная в постоянную эксплуатацию и используемая при информационно-навигационном обеспечении автомобильных маршрутов на территории Смоленской области: - в 2012 году - нет; - в 2013 году - да; - доля транспорта, включенного в региональную навигационно-информационную систему и обеспечивающего передачу телематической информации в региональный центр, в том числе: - пассажирского транспорта: - в 2012 году - 80%; - в 2013 году - 100%; - в 2014 году - 100%; - в 2015 году - 100%; - автотранспорта, используемого при осуществлении перевозок детей: - в 2012 году - 100%; - в 2013 году - 100%; - в 2014 году - 100%; - в 2015 году - 100%; - автотранспорта центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи: - в 2012 году - 90%; - в 2013 году - 100%; - в 2014 году - 100%; - в 2015 году - 100%; - транспорта жилищно-коммунального хозяйства (далее также - ЖКХ): - в 2012 году - 0%; - в 2013 году - 10%; - в 2014 году - 100%; - в 2015 году - 100%; - транспорта, перевозящего специальные, опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы по территории Смоленской области: - в 2012 году - 0%; - в 2013 году - 10%; - в 2014 году - 100%; - в 2015 году - 100%; - транспорта сельскохозяйственного назначения: - в 2012 году - 0%; - в 2013 году - 0%; - в 2014 году - 5%; - в 2015 году - 10%; - среднее количество обращений в месяц пользователей к системе информационно-справочного обеспечения транспортного комплекса (единиц): - в 2012 году - 0; - в 2013 году - 5000; - в 2014 году - 7000; - в 2015 году - 10000; - количество должностных лиц органов государственной власти Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, работников государственных учреждений и организаций, прошедших обучение в области использования навигационно-информационных систем и технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других результатов космической деятельности, созданных в рамках реализации Программы (человек): - в 2012 году - 0; - в 2013 году - 25; - в 2014 году - 25; - в 2015 году - 25; - количество состоявшихся на территории Смоленской области мероприятий по вопросам использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ, интеллектуальных транспортных систем (единиц): - в 2012 году - 4; - в 2013 году - 7; - в 2014 году - 10; - в 2015 году - 12 |
| --- | --- |

- в позиции "Объемы и источники финансирования Программы" слова "113,06 млн. рублей" заменить словами "163641,76 тыс. рублей";

2) в разделе 1:

- в абзаце десятом слова "Департаменту Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде" заменить словами "Департаменту Смоленской области по информационным технологиям";

- после абзаца тридцать первого дополнить абзацем следующего содержания:

"На принципах государственно-частного партнерства с участием открытого акционерного общества "Навигационно-информационные системы" (далее - ОАО "НИС") и Администрации Смоленской области планируется развитие созданного в декабре 2012 года открытого акционерного общества "Региональный навигационно-информационный центр по Смоленской области" (далее - ОАО "РНИЦ по Смоленской области") с использованием привлеченного финансирования из федерального бюджета и из внебюджетных источников.";

3) в разделе 2:

- абзацы двадцать третий - сорок восьмой изложить в следующей редакции:

"- доля транспорта, включенного в региональную навигационно-информационную систему и обеспечивающего передачу телематической информации в региональный центр, в том числе:

- пассажирского транспорта:

- в 2012 году - 80%;

- в 2013 году - 100%;

- в 2014 году - 100%;

- в 2015 году - 100%;

- автотранспорта, используемого при осуществлении перевозок детей:

- в 2012 году - 100%;

- в 2013 году - 100%;

- в 2014 году - 100%;

- в 2015 году - 100%;

- автотранспорта центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи:

- в 2012 году - 90%;

- в 2013 году - 100%;

- в 2014 году - 100%;

- в 2015 году - 100%;

- транспорта жилищно-коммунального хозяйства:

- в 2012 году - 0%;

- в 2013 году - 10%;

- в 2014 году - 100%;

- в 2015 году - 100%;

- транспорта, перевозящего специальные, опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы по территории Смоленской области:

- в 2012 году - 0%;

- в 2013 году - 10%;

- в 2014 году - 100%;

- в 2015 году - 100%;";

- после абзаца сорок восьмого дополнить абзацами следующего содержания:

"- транспорта сельскохозяйственного назначения:

- в 2012 году - 0%;

- в 2013 году - 0%;

- в 2014 году - 5%;

- в 2015 году - 10%;";

4) раздел 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников. Планируется привлечение средств федерального бюджета.

Объем финансирования Программы составляет 163641,76 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2013 году - 77265,06 тыс. рублей;

- в 2014 году - 62576,7 тыс. рублей;

- в 2015 году - 23800 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составляет 115850,88 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2013 году - 49427,53 тыс. рублей;

- в 2014 году - 42623,35 тыс. рублей;

- в 2015 году - 23800 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы из внебюджетных источников составляет 47790,88 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2013 году - 27837,53 тыс. рублей;

- в 2014 году - 19953,35 тыс. рублей;

- в 2015 году - 0 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодному уточнению с учетом норм областного закона об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, предусматривающих средства на реализацию Программы.";

5) в разделе 5:

- абзац второй после слов "в соответствии с" дополнить словами "Бюджетным кодексом Российской Федерации и";

- в абзаце третьем слова "Департамент экономического развития, инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предпринимательства Смоленской области" заменить словами "Департамент экономического развития Смоленской области";

- в абзаце пятом слова "Департаментом Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде" заменить словами "Департаментом Смоленской области по информационным технологиям";

6) в приложении:

- в графе 4 раздела "Задача 1. Обеспечение использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Смоленской области" слова "Департамент Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде" заменить словами "Департамент Смоленской области по информационным технологиям";

- раздел "Задача 2. Внедрение спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в интересах социально-экономического и инновационного развития Смоленской области" изложить в следующей редакции:

| Задача 2. Внедрение спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в интересах социально-экономического и инновационного развития Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание и развитие региональной навигационно-информационной системы (далее - РНИС) Смоленской области | 2013 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | областной бюджет | 27500 | 10500 | 10200 | 6800 |
|  |  |  |  | средства ОАО "РНИЦ по Смоленской области" | - | - | - | - |
| 1.1. | Развитие единого регионального навигационно-информационного центра Смоленской области (далее - РНИЦ), включая развитие единой телематической платформы навигационных приложений, создание и развитие системы обеспечения информационной безопасности РНИЦ, подсистемы информационного обеспечения деятельности органов государственной власти, создание и развитие средств, обеспечивающих взаимодействие с внешними системами и подсистемами РНИЦ | 2013 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | областной бюджет | 5000 | 2200 | 1800 | 1000 |
|  |  |  |  | средства ОАО "РНИЦ по Смоленской области" | - | - | - | - |
| 1.2. | Развитие подсистемы мониторинга и управления пассажирскими перевозками на территории Смоленской области | 2013 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по информационным технологиям, Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству | областной бюджет | 1200 | 400 | 400 | 400 |
| 1.3. | Развитие подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Смоленской области | 2013, 2014 годы | Департамент Смоленской области по информационным технологиям, Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи | областной бюджет | 600 | 300 | 300 | - |
| 1.4. | Развитие подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортными средствами территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Смоленской области | 2013, 2014 годы | Департамент Смоленской области по информационным технологиям, Департамент Смоленской области по здравоохранению | областной бюджет | 600 | 300 | 300 | - |
| 1.5. | Создание и развитие подсистемы мониторинга перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом на территории Смоленской области | 2013 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по информационным технологиям, Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству | областной бюджет | 1800 | 1400 | 200 | 200 |
| 1.6. | Создание и развитие подсистемы мониторинга автомобильных транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства на территории Смоленской области | 2013 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по информационным технологиям, Департамент Смоленской области по жилищно-коммунальному хозяйству | областной бюджет | 4700 | 3000 | 900 | 800 |
| 1.7. | Создание и развитие подсистемы мониторинга и управления дорожной техникой на территории Смоленской области | 2014, 2015 годы | Департамент Смоленской области по информационным технологиям, Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству | областной бюджет | 3100 | - | 2700 | 400 |
| 1.8. | Создание и развитие подсистемы мониторинга и управления транспортными средствами органов государственной власти Смоленской области | 2015 год | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | областной бюджет | 1400 | - | - | 1400 |
| 1.9. | Создание подсистемы мониторинга автомобильных транспортных средств, используемых для нужд сельского хозяйства на территории Смоленской области | 2014, 2015 годы | Департамент Смоленской области по информационным технологиям, Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию | областной бюджет | 1600 | - | 1300 | 300 |
| 1.10. | Создание подсистемы информационного обеспечения потребителей услуг транспортного комплекса (в том числе перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом) в Смоленской области | 2013 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | областной бюджет | 2000 | 1000 | 500 | 500 |
| 1.11. | Закупка лицензионного базового, системного, сетевого, прикладного и клиентского программного обеспечения для функционирования и развития РНИС Смоленской области | 2013 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | областной бюджет | 1500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.12. | Закупка оборудования (компьютерное, серверное, сетевое, телекоммуникационное оборудование, инженерное оборудование) для создания, развития и обеспечения функционирования РНИС Смоленской области | 2013 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | областной бюджет | 4000 | 1400 | 1300 | 1300 |
| 2. | Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств на территории Смоленской области | 2013 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | областной бюджет | 23154,15 | 11571,67 | 10582,48 | 1000 |
|  |  |  |  | средства ОАО "РНИЦ по Смоленской области" | - | - | - | - |
| 2.1. | Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров | 2013 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | областной бюджет | 1000 | 400 | 400 | 200 |
| 2.2. | Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей | 2013 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | областной бюджет | 1000 | 400 | 400 | 200 |
| 2.3. | Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи | 2013 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | областной бюджет | 1400 | 600 | 600 | 200 |
| 2.4. | Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг | 2013 - 2015 годы | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | областной бюджет | 19354,15 | 10171,67 | 8982,48 | 200 |
|  |  |  |  | средства ОАО "РНИЦ по Смоленской области" | - | - | - | - |
| 2.5. | Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов | 2014, 2015 годы | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | областной бюджет | 400 | - | 200 | 200 |
|  |  |  |  | средства ОАО "РНИЦ по Смоленской области" | - | - | - | - |
| 3. | Создание (определение) юридического лица - оператора РНИС Смоленской области | 2013, 2014 годы | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | всего | 92727,61 | 53603,39 | 39124,22 | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 44936,73 | 25765,86 | 19170,87 | - |
|  |  |  |  | средства ОАО "НИС" | 47790,88 | 27837,53 | 19953,35 | - |
|  | Предоставление средств в целях увеличения уставного капитала ОАО "РНИЦ по Смоленской области" | 2013, 2014 годы | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | всего | 92727,61 | 53603,39 | 39124,22 | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 44936,73 | 25765,86 | 19170,87 | - |
|  |  |  |  | средства ОАО "НИС" | 47790,88 | 27837,53 | 19953,35 | - |
| Итого |  |  |  | всего | 143381,76 | 75675,06 | 59906,7 | 7800 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 95590,88 | 47837,53 | 39953,35 | 7800 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 47790,88 | 27837,53 | 19953,35 | - |

- в графе 4 разделов "Задача 3. Создание системы профессиональной подготовки, обучения и аттестации специалистов и должностных лиц в области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других результатов космической деятельности" и "Задача 4. Реализация общесистемных мероприятий в области развития и использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других результатов космической деятельности" слова "Департамент Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде" заменить словами "Департамент Смоленской области по информационным технологиям";

- позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:

| Всего по Программе | всего | 163641,76 | 77265,06 | 62576,7 | 23800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | 115850,88 | 49427,53 | 42623,35 | 23800 |
|  | внебюджетные источники | 47790,88 | 27837,53 | 19953,35 | - |

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением положений, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Положения настоящего постановления, вносящие изменения в долгосрочную областную целевую программу "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Смоленской области" на 2013 - 2015 годы в части, касающейся 2014 года, вступают в силу с 1 января 2014 года и подлежат учету в проекте областного закона "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".

Губернатор

Смоленской области

А.В.ОСТРОВСКИЙ