УТВЕРЖДЕНА приказом заместителя Губернатора Смоленской области - начальника Департамента Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде от 19.09.2011 № 28 (редакции приказов от 30.12.2011 № 61, от 28.05.2012 № 37, от 27.09.2012 № 63, от 11.10.2012 № 66, от 18.10.2012 № 71, от 01.03.2013 № 17, от 06.06.2013 № 53, от 27.12.2013 № 94/1)

ВЕДОМСТВЕННАЯ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны

Смоленской  области» на 2011-2013 годы

г. Смоленск

2011 год

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование субъекта бюджетного планирования | Департамент Смоленской области по информационным технологиям |
| --- | --- |
| Наименование ведомственной целевой программы | «Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Смоленской области» на 2011-2013 годы (далее также – Программа) |
| Реквизиты приказа субъекта бюджетного планирования Смоленской области об утверждении Программы | № 028 от 09.09.2011 |
| Цель Программы, значения показателя цели Программы | целью Программы является повышение готовности и эффективности функционирования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Смоленской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Значения показателя цели Программы: доля населения, охваченного оповещением: в 2010 году – 68 процентов; в 2011 году – 78 процентов; в 2012 году – 80 процентов; в 2013 году – 80 процентов |
| Задача Программы, значения показателей задачи Программы | задачей Программы является реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Смоленской области (далее - РАСЦО ГО) на базе современных комплексов технических средств оповещения. Значения показателей задачи Программы: доля городских округов и муниципальных районов, подключенных к модернизированной РАСЦО ГО: в 2010 году – 0 процентов; в 2011 году – 0 процентов; в 2012 году – 8 процентов; в 2013 году – 8 процентов; обеспечение сокращения времени доведения сигналов (распоряжений) и информации до населения средствами модернизированной системы РАСЦО ГО: в 2010 году – 20 минут; в 2011 году – 16 минут; в 2012 году – 15 минут; в 2013 году – 15 минут |
| Характеристика программных мероприятий | 1-й этап - приобретение оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы - 2011 год – 3-й квартал 2013 года; 2-й этап - приёмка и ввод в эксплуатацию сегмента реконструированной системы оповещения – 4-й квартал 2013 года |
| Сроки реализации Программы (достижения показателей цели) | 2011-2013 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | 25 704,223 тыс. рублей, в том числе: 2011 год – 19 822,273 тыс. рублей; 2012 год – 5 495,945 тыс. рублей; 2013 год – 386,005 тыс. рублей. Объёмы расходов на реализацию мероприятий Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при составлении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год |
| Адрес размещения Программы в сети Интернет | http://its.admin-smolensk.ru/~its/dejatelnost/programm/ |

1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, одной из задач федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций является создание и поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения гражданской обороны на территории Российской Федерации.

В целом, действующая РАСЦО ГО обеспечивает доведение сигналов и информации оповещения до всех органов управления ГОЧС и 68 % населения области.

Вместе с тем техническую основу РАСЦО ГО, которая была введена в эксплуатацию в 1986 году, составляет аппаратура П-160, разработанная до 1982 года, серийно не выпускаемая предприятиями России с 1994 года и находящаяся в эксплуатации свыше установленного эксплуатационного ресурса (13 лет), на сегодняшний день морально и физически устарела и не отвечает требованиям, предъявленным к оповещению органов управления, сил, средств РСЧС и населения.

В результате снижаются готовность и надежность системы оповещения, возрастают расходы областного бюджета на ее содержание, ремонт экономически нецелесообразен.

Кроме этого, из-за интенсивного сокращения сетей проводного вещания и невозможности использования существующих средств оповещения на широко внедряемых цифровых сетях связи в субъектах Российской Федерации сокращается охват населения РАСЦО ГО.

Качественные и количественные изменения, произошедшие в сетях общего пользования, появление сетей транкинговой, сотовой связи, строительства волоконно-оптических линий связи и внедрение ISDN технологий ограничивает и местами делает невозможным дальнейшее использование устаревшей аппаратуры.

Зона действия РАСЦО ГО должна охватывать  всю территорию Смоленской области. РАСЦО ГО должна строиться  как трехуровневая иерархическая система.

Необходимым условием интеграции информационных ресурсов РАСЦО ГО должна являться защита циркулирующей и хранимой в ней информации от несанкционированного доступа. Поэтому в РАСЦО ГО должна быть создана комплексная система защиты информационных ресурсов, которая должна включать в себя компоненты управления доступом, регистрации и учета пользователей, контроля целостности файлов данных и программ, а также защиты информации, передаваемой по каналам связи.

Применяемые технические средства не должны морально устареть за весь период нахождения системы в эксплуатации – не менее 12 лет. Используемые вычислительные средства должны допускать их замену на современные и совершенные без изменения структуры системы и ее программного обеспечения.

Программное обеспечение РАСЦО ГО должно состоять из общего и специального программного обеспечения. Специальное программное обеспечение, разработанное в рамках данной системы, должно обеспечивать решение функциональных задач системы, реализуемых автоматически и автоматизировано.

В целях повышения надежности функционирования РАСЦО ГО и быстрого восстановления ее работоспособности в случае отказов оборудования или возникновения аварийных ситуаций должно быть предусмотрено:

- комплектование комплекса средств автоматизации из проверенных (опробованных) аппаратных компонентов с известным средним временем наработки на отказ;

- создание резерва наиболее ответственных средств и моделей оборудования;

- оснащение объектов автоматизации РАСЦО ГО резервными источниками электроснабжения.

Система должна обладать высоким уровнем устойчивости к отказам, чтобы обеспечить 24-часовой бесперебойный режим работы семь суток в неделю («7х24»). Сбои/отказы отдельных системных компонентов не должны оказывать существенного влияния на управление операциями. Отказ отдельных рабочих мест не должен приводить к снижению производительности системы, сбой в накопителе данных не должен приводить к потере данных или влиять на режим работы системы.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2003 № 1544-р «О мерах по обеспечению своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время», органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления было рекомендовано до 2010 года разработать и осуществить комплекс организационно-правовых мероприятий по реконструкции и обеспечению готовности действующих РАСЦО ГО, а также по созданию новых систем, в том числе путём реализации целевых программ.

Вывод: РАСЦО ГО морально и технически устарела, экономически не выгодна по содержанию и требует проведения реконструкции.

Предложения: Реконструкцию РАСЦО ГО провести в период с 2011 по 2013 годы путём реализации ведомственной целевой программы на эти цели.

2. Цель, задачи  Программы, а также измеряемые количественные показатели их достижения по годам реализации Программы

Целью Программы является повышение готовности и эффективности функционирования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Смоленской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.

Значения показателя цели:

Доля населения, охваченного оповещением:

в 2010 году – 68 процентов;

в 2011 году – 78 процентов;

в 2012 году – 80 процентов;

в 2013 году – 80 процентов.

Задачей Программы является реконструкция РАСЦО ГО на базе современных комплексов технических средств оповещения;

Значения показателей задачи Программы:

1. Доля городских округов и муниципальных районов, подключенных к модернизированной РАСЦО ГО:

в 2010 году – 0 процентов;

в 2011 году – 0 процентов;

в 2012 году – 8 процентов;

в 2013 году – 8 процентов.

2. Обеспечение сокращения времени доведения сигналов (распоряжений) и информации до населения  средствами модернизированной системы РАСЦО:

в 2010 году – 20 минут;

в 2011 году – 16 минут;

в 2012 году – 15 минут;

в 2013 году – 15 минут.

Современные технические средства, на основе которых будет проводиться реконструкция РАСЦО ГО, должны быть унифицированными, серийно выпускаемыми промышленностью, иметь соответствующие сертификаты и лицензии, а также соответствовать современному уровню развития техники и технологии с учетом перспектив их развития.

Применяемые при реконструкции технические средства не должны морально устареть за весь период нахождения системы в эксплуатации – не менее 12 лет. Используемые вычислительные средства должны допускать их замену на современные и совершенные без изменения структуры системы и ее программного обеспечения.

РАСЦО ГО обеспечит доведение информации и сигналов оповещения до:

- руководящего состава гражданской обороны и территориальной подсистемы РСЧС Смоленской области;

- Главного управления МЧС России по Смоленской области;

- органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления;

- единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;

- специально подготовленных сил и средств Смоленской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - СТП РСЧС), предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории Смоленской области;

- дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные и критически важные объекты;

- населения, проживающего (находящегося) на территории Смоленской области.

3. Перечень программных мероприятий

Программой предусматриваются следующие сроки и этапы её реализации:

1-й этап - приобретение оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы - 2011 год – 3-й квартал 2013 года.

На конкурсной основе определяется Генеральный подрядчик и субподрядчики и осуществляется контроль за производством работ.

2-й этап – приёмка и ввод в эксплуатацию сегмента реконструированной системы оповещения - 4-й квартал 2013 года.

Приемка осуществляется актом приемной комиссии, назначенной распоряжением Губернатора Смоленской области

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, финансирование мероприятий по поддержанию действующей и созданию новых  систем оповещения, осуществляется из областного бюджета.

Перечень мероприятий Программы, финансируемых из областного бюджета, представлен в Приложении к Программе.

Объемы финансирования мероприятий Программы

| № п/п | Наименование | Сумма, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Приобретение оборудования | 18 473,147 | 18 473,147 | - | - |
| 2. | Приобретение дополнительного оборудования | 1 389,256 | - | 1 389,256 | - |
| 3. | Монтажные и пуско-наладочные работы | 5 007,804 | 1 099,126 | 3 908,678 | - |
| 4. | Корректировка проектно-сметной документации на проведение реконструкции РАСЦО ГО | 100 | - | 100 | - |
| 5. | Услуги связи (предоставление в пользование пар металлических жил кабеля, организация каналов связи) | 434,324 | 250 | 98,011 | 86,313 |
| 6. | Предоставление во временное пользования комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования – технических средств оповещения региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Смоленской области | 299,692 | - | - | 299,692 |
|  | Итого: | 25 704,223 | 19 822,273 | 5 495,945 | 386,005 |

Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии областного бюджета.

Бюджетные средства выделяются Департаменту Смоленской области по информационным технологиям для проведения отбора исполнителей программных мероприятий установленным порядком и на конкурсной основе.

Все расходы, связанные с финансированием Программы, являются расходами на капитальные вложения.

Контроль цен по выполненным работам обеспечивается на основании проведенной экспертизы проектно-сметной документации и актов выполненных работ.

4. Система управления реализацией Программы

Управление реализацией Программы осуществляет Департамент Смоленской области по информационным технологиям (далее - Департамент). Реализацию Программы осуществляет отдел телекоммуникаций, связи и цифрового телевидения Департамента с участием подрядных, строительных и проектно-изыскательских организаций различных форм собственности, выигравших конкурс. Также отдел  телекоммуникаций, связи и цифрового телевидения Департамента отвечает за ход реализации Программы, формирует и предоставляет отчетность.

Департамент размещает заказы для реализации Программы на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», разрабатывает и утверждает план работ по выполнению мероприятий проекта, осуществляет заключение договоров с подрядными и проектно-изыскательскими организациями, обеспечивает установленную отчетность по выполнению этапов работ, ставит на баланс установленную аппаратуру оповещения.

Подрядные организации осуществляют выполнение строительно-монтажных работ на основании проектно-сметной документации в полном соответствии с условиями заключенных договоров в сроки, утвержденные графиками производства работ. Подрядные организации вправе привлекать для выполнения определенных видов работ сторонние организации, если условия договора не допускают иное.

Департамент, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы.

Срок реализации Программы может продлеваться не более чем на один год. При необходимости продления срока реализации Программы более чем на один год разрабатывается новая ведомственная целевая программа, подготовка и утверждение которой осуществляются в установленном порядке.

Для обеспечения управления, мониторинга и анализа реализации Программы Департамент ежегодно согласовывает с Департаментом экономического развития Смоленской области и Департаментом бюджета и финансов Смоленской области уточненные показатели эффективности Программы на соответствующий год, а в дальнейшем ежеквартально отчитывается о ходе выполнения.

Контроль за реализацией Программы может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием представителей Департамента экономического развития Смоленской области, Департамента бюджета и финансов Смоленской области, Смоленской областной Думой.

Приём системы оповещения осуществляется приёмной комиссией. Приёмная комиссия по результатам рассмотрения протоколов испытаний составляет акт, который представляет на утверждение Губернатору Смоленской области.

Приложение                                         к ведомственной целевой программе «Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Смоленской области» на 2011-2013 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель мероприятия | Объем финансирования из средств областного бюджета (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель. Повышение готовности и эффективности функционирования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Смоленской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Реконструкция РАСЦО ГО на базе современных комплексов технических средств оповещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Корректировка проектно-сметной документации на проведение реконструкции РАСЦО ГО | 2012 год | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | 100 | - | 100 | - |
| 1.2. | Приобретение оборудования для выполнения работ по реализации опытных участков РАСЦО ГО в гг. Смоленск, Ярцево | 2011 год | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | 18 473,147 | 18 473,147 | - | - |
| 1.3. | Услуги связи (предоставление в пользование пар металлических жил кабеля, организация каналов связи) | 2011-2013 годы | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | 434,324 | 250 | 98,011 | 86,313 |
| 1.4. | Перенос оборудования из помещений РОВД в помещения ЕДДС | 2011 год | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | 1 099,126 | 1 099,126 | - | - |
| 1.5. | Мероприятие исключено (приказ Департамента по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде от 27.12.2013 № 94/1) |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Мероприятие исключено (приказ Департамента по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде от 11.10.2012 № 066) |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Монтаж, пуско-наладка, сдача в опытную эксплуатацию участков в гг. Смоленск, Ярцево | 2012 год | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | 3 908,678 | - | 3 908,678 | - |
| 1.8. | Мероприятие исключено (приказ Департамента по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде от 27.12.2013 № 94/1) |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Приобретение дополнительного оборудования для выполнения работ по реализации опытных участков РАСЦО ГО в гг. Смоленск, Ярцево | 2012 год | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | 1 389,256 | - | 1 389,256 | - |
| 1.10. | Предоставление во временное пользования комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования – технических средств оповещения региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Смоленской области | 2013 год | Департамент Смоленской области по информационным технологиям | 299,692 | - | - | 299,692 |
| 1.11. | Приёмка и ввод в эксплуатацию сегмента реконструированной системы оповещения | 2013 год | Приёмная комиссия | - | - | - | - |
| Всего по Программе |  |  |  | 25 704,223 | 19 822,273 | 5 495,945 | 386,005 |