- АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2010 г. N 584

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ

ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2011 - 2012 ГОДЫ

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области

от 03.06.2011 N 313, от 06.07.2011 N 385)

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 21.04.2008 N 248 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ" (в редакции постановления Администрации Смоленской области от 29.09.2008 N 520), а также в целях реализации в Смоленской области государственной политики в области развития информационного общества и формирования электронного правительства в Российской Федерации Администрация Смоленской области постановляет:

Утвердить прилагаемую долгосрочную областную целевую программу "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Смоленской области" на 2011 - 2012 годы (далее также - Программа).

Губернатор

Смоленской области

С.В.АНТУФЬЕВ

- Утверждена

постановлением

Администрации

Смоленской области

от 28.09.2010 N 584

ДОЛГОСРОЧНАЯ ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ

ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2011 - 2012 ГОДЫ

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области

от 03.06.2011 N 313, от 06.07.2011 N 385)

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | долгосрочная областная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Смоленской области" на 2011 - 2012 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 07.02.2008 N Пр-212; План реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2011 года, утвержденный решением заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации от 13.02.2010 N Пр-357; Концепция создания интегрированной интеллектуальной межведомственной территориально распределенной информационно-аналитической системы для взаимодействия органов исполнительной власти Смоленской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и реализации их полномочий при решении задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности граждан на период до 2015 года, утвержденная распоряжением Губернатора Смоленской области от 24.08.2010 N 1049-р |
| Заказчик Программы | Департамент Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде |
| Разработчик Программы | Департамент Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде |
| Цели и задачи Программы | целями Программы являются: - обеспечение поддержки роста экономики и уровня жизни населения Смоленской области за счет развития современной информационно-коммуникационной инфраструктуры; - содействие проведению административной реформы, совершенствование системы государственного управления и муниципального управления в Смоленской области, повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг для населения и бизнеса, а также открытости органов государственной власти на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий (далее также - ИКТ); - повышение качества жизни населения Смоленской области за счет широкомасштабного использования ИКТ в социальной сфере, а также в повседневной жизни. Задачами Программы являются: - формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг; - использование ИКТ в системе здравоохранения и социальной защиты населения; - использование ИКТ в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения; - формирование электронного правительства в Смоленской области; - создание межведомственной системы информационной безопасности и защиты территориальных информационных систем и ресурсов от несанкционированного доступа; - стимулирование граждан к освоению современных ИКТ |
| Целевые показатели Программы | доля органов исполнительной власти Смоленской области, областных и муниципальных бюджетных учреждений, обеспеченных доступом к мультисервисной сети: в 2010 году - 15 процентов; в 2011 году - 30 процентов; в 2012 году - 65 процентов; использование единой вертикально интегрированной государственной автоматизированной информационной системы "Управление" (далее - ГАС "Управление") для управления реализацией приоритетных национальных проектов: в 2010 году - нет; в 2011 году - да; в 2012 году - да; использование ГАС "Управление" для представления информации о показателях социально-экономического развития региона: в 2010 году - нет; в 2011 году - да; в 2012 году - да; использование ГАС "Управление" для представления информации о результатах деятельности органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (далее также - органы исполнительной власти и органы местного самоуправления): в 2010 году - нет; в 2011 году - да; в 2012 году - да; создание подсистемы ведения целевых программ в составе информационной системы Смоленской области, разработанной на базе регионального сегмента ГАС "Управление": (абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 03.06.2011 N 313) в 2010 году - нет; (абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 03.06.2011 N 313) в 2011 году - да; (абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 03.06.2011 N 313) в 2012 году - да; (абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 03.06.2011 N 313) доля рабочих мест сотрудников органов исполнительной власти Смоленской области, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет: в 2010 году - 85 процентов; в 2011 году - 90 процентов; в 2012 году - 100 процентов; доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет: в 2010 году - 15 процентов; в 2011 году - 30 процентов; в 2012 году - 50 процентов; количество центров общественного доступа, обеспечивающих предоставление информации о государственных и муниципальных услугах, в том числе с использованием инфраструктуры федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" (далее - ФГУП "Почта России"): в 2010 году - 0,38 тыс. штук; в 2011 году - 0,43 тыс. штук; в 2012 году - 0,48 тыс. штук; наличие доступа к информации о государственных (муниципальных) услугах с использованием единого центра телефонного обслуживания: в 2010 году - нет; в 2011 году - да; в 2012 году - да; доля органов исполнительной власти Смоленской области, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на Интернет-сайтах в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления": в 2010 году - 100 процентов; в 2011 году - 100 процентов; в 2012 году - 100 процентов; доля органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на Интернет-сайтах в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления": в 2010 году - 100 процентов; в 2011 году - 100 процентов; в 2012 году - 100 процентов; доля органов местного самоуправления городских и сельских поселений Смоленской области, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на Интернет-сайтах в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления": в 2010 году - 15 процентов; в 2011 году - 25 процентов; в 2012 году - 40 процентов; доля органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, включенных в единую систему электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП): в 2010 году - 10 процентов; в 2011 году - 30 процентов; в 2012 году - 50 процентов; количество территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, с которыми возможен обмен электронными документами с использованием ЭЦП на основе единых стандартов: в 2010 году - 4 штуки; в 2011 году - 6 штук; в 2012 году - 8 штук; количество государственных (муниципальных) услуг, оказываемых органами исполнительной власти Смоленской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, информация о которых размещена на едином портале государственных (муниципальных) услуг: в 2010 году - 150 единиц; в 2011 году - 170 единиц; в 2012 году - 190 единиц; наличие регионального портала государственных (муниципальных) услуг: в 2010 году - да; в 2011 году - да; в 2012 году - да; количество государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Смоленской области (органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области), учреждениями Смоленской области (муниципальными учреждениями Смоленской области) в электронном виде: в 2010 году - 11 единиц; в 2011 году - 25 единиц; в 2012 году - 35 единиц; количество государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Смоленской области (органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области), учреждениями Смоленской области (муниципальными учреждениями Смоленской области): в 2010 году - 170 единиц; в 2011 году - 190 единиц; в 2012 году - 190 единиц; количество первоочередных государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Смоленской области (органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области) и учреждениями Смоленской области (муниципальными учреждениями Смоленской области) в электронном виде: в 2010 году - 8 единиц; в 2011 году - 20 единиц; в 2012 году - 30 единиц; доля органов исполнительной власти Смоленской области, использующих единую систему электронного документооборота: в 2010 году - 100 процентов; в 2011 году - 100 процентов; в 2012 году - 100 процентов; количество граждан, имеющих доступ к государственным услугам в электронном виде с помощью универсальной электронной карты: в 2010 году - 0 млн. человек; в 2011 году - 0 млн. человек; в 2012 году - 0,03 млн. человек; доля защищенных каналов связи в инфраструктуре взаимодействия органов государственной власти Смоленской области (далее также - органы государственной власти) и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области: в 2010 году - 0 процентов; в 2011 году - 30 процентов; в 2012 году - 100 процентов; доля защищенных информационных систем в органах государственной власти и органах местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области: в 2010 году - 0 процентов; в 2011 году - 10 процентов; в 2012 году - 50 процентов; количество аттестованных объектов в органах государственной власти и органах местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области: в 2010 году - 0 штук; в 2011 году - 10 штук; в 2012 году - 30 штук; количество участников ежегодной межрегиональной научно-практической конференции "Инфокоммуникационные технологии в региональном развитии": в 2010 году - 400 человек; в 2011 году - 450 человек; в 2012 году - 500 человек; доля медицинских учреждений, имеющих собственные Интернет-сайты: в 2010 году - 22,2 процента; в 2011 году - 29,9 процента; в 2012 году - 30 процентов; доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы управления финансово-хозяйственной деятельностью: в 2010 году - 87 процентов; в 2011 году - 90 процентов; в 2012 году - 96 процентов; доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы автоматизации работы регистратуры: в 2010 году - 33,8 процента; в 2011 году - 41,5 процента; в 2012 году - 48,9 процента; доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы поддержки оказания медицинской помощи и ведутся карты истории болезни пациентов в электронном виде: в 2010 году - 6,4 процента; в 2011 году - 12,8 процента; в 2012 году - 13 процентов; доля выездных бригад скорой медицинской помощи, имеющих мобильные программно-технические комплексы и средства связи для обеспечения оперативного взаимодействия с оперативными отделами станций скорой медицинской помощи: в 2010 году - 37,8 процента; в 2011 году - 42 процента; в 2012 году - 50,4 процента; доля рабочих мест сотрудников оперативных отделов (диспетчерских) станций скорой медицинской помощи, оснащенных компьютерным оборудованием для приема и обработки вызовов граждан, а также оперативного управления бригадами скорой медицинской помощи: в 2010 году - 27,2 процента; в 2011 году - 30,3 процента; в 2012 году - 53,6 процента; доля оперативных отделов (диспетчерских) станций скорой медицинской помощи, имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращений граждан: в 2010 году - 10,3 процента; в 2011 году - 13,8 процента; в 2012 году - 62 процента; доля граждан от общего числа имеющих право на получение мер социальной поддержки граждан, поставленных на учет и получающих социальные выплаты с использованием автоматизированной информационной системы "Электронный социальный регистр населения" (далее - АИС ЭСРН): в 2010 году - 10 процентов; в 2011 году - 50 процентов; в 2012 году - 100 процентов; наличие регионального информационно-аналитического центра, выполняющего функции сбора и хранения персонифицированных данных, а также передачу информации об оказанных услугах в территориальный фонд обязательного медицинского страхования (далее - ТФОМС) и предоставление отчетности в органы государственной власти: в 2010 году - нет; в 2011 году - нет; в 2012 году - да; доля общедоступных публичных государственных и муниципальных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 256 Кбит/с: в 2010 году - 15,6 процента; в 2011 году - 32,2 процента; в 2012 году - 100 процентов; доля государственных и муниципальных библиотек, имеющих центры общественного доступа к электронным фондам (компьютерные аудитории): в 2010 году - 6,5 процента; в 2011 году - 25,8 процента; в 2012 году - 29 процентов; доля государственных и муниципальных музеев, имеющих центры общественного доступа к электронным фондам (компьютерные аудитории): в 2010 году - 8 процентов; в 2011 году - 8 процентов; в 2012 году - 24 процента; доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде: в 2010 году - 20 процентов; в 2011 году - 36 процентов; в 2012 году - 95 процентов; доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов: в 2010 году - 10 процентов; в 2011 году - 38 процентов; в 2012 году - 65 процентов; доля государственных и муниципальных архивов, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде: в 2010 году - 99 процентов; в 2011 году - 99 процентов; в 2012 году - 100 процентов; доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму: в 2010 году - 0,31 процента; в 2011 году - 0,31 процента; в 2012 году - 0,32 процента; доля государственных и муниципальных библиотек, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде: в 2010 году - 29 процентов; в 2011 году - 35,5 процента; в 2012 году - 41,9 процента; доля библиотечных фондов государственных и муниципальных библиотек, переведенных в электронный вид: (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 03.06.2011 N 313) в 2010 году - 4 процента; в 2011 году - 5,1 процента; в 2012 году - 5,8 процента; доля государственных и муниципальных архивов, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам: в 2010 году - 10 процентов; в 2011 году - 100 процентов; в 2012 году - 100 процентов; доля государственных и муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам: в 2010 году - 6,5 процента; в 2011 году - 12,9 процента; в 2012 году - 16,1 процента; доля государственных и муниципальных музеев, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам: в 2010 году - 16 процентов; в 2011 году - 24 процента; в 2012 году - 95 процентов; доля работников государственных и муниципальных архивов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использования ИКТ: в 2010 году - 1,7 процента; в 2011 году - 1,7 процента; в 2012 году - 3,4 процента; доля работников государственных и муниципальных библиотек, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использования ИКТ: в 2010 году - 0 процентов; в 2011 году - 3 процента; в 2012 году - 11,5 процента; доля работников государственных и муниципальных музеев, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использования ИКТ: в 2010 году - 0 процентов; в 2011 году - 20 процентов; в 2012 году - 40 процентов; доля включенной в маршрут Интернет-экскурсий территории г. Смоленска, отображенной в цифровой модели, от общей площади территории города, включенной в Интернет-экскурсии: в 2010 году - 0 процентов; в 2011 году - 30 процентов; в 2012 году - 100 процентов |
| Сроки реализации Программы | 2011 - 2012 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы - 346,19 млн. рублей, в том числе 2011 год - 129,665 млн. рублей; 2012 год - 216,525 млн. рублей. Программа финансируется за счет средств областного бюджета |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

КонсультантПлюс: примечание.

Закон Смоленской области от 22.12.2003 N 112-з "О долгосрочной областной целевой программе "Электронная Смоленщина" на 2004 - 2010 годы" утратил силу в связи с принятием закона Смоленской области от 30.09.2008 N 110-з.

В 2004 - 2008 годах реализована долгосрочная областная целевая программа "Электронная Смоленщина" на 2004 - 2010 годы, включавшая в себя мероприятия по информатизации сферы управления, здравоохранения, культуры, образования, социальной защиты населения. В рамках ее реализации областные государственные и муниципальные учреждения образования, здравоохранения, областные государственные и муниципальные музеи, районные и сельские библиотеки обеспечивались компьютерным и коммуникационным оборудованием, доступом к региональной сети Интранет Администрации Смоленской области. В 2009 - 2010 годах реализовывалась долгосрочная областная целевая программа "Электронная Смоленщина" на 2009 - 2010 годы. В результате повысилась эффективность деятельности органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, качество и доступность оказываемых ими услуг в сфере ИКТ, созданы необходимые предпосылки для построения информационного общества и формирования электронного правительства на основе широкого использования ИКТ.

Создана и в течение 12 лет функционирует региональная сеть Интранет Администрации Смоленской области, которая интегрирует информационные ресурсы органов государственной власти, обеспечивает их информационное взаимодействие. Всего в эту сеть объединено около 2800 организаций-пользователей. Данная сеть предоставляет возможность пользоваться информационными ресурсами Интранет-портала Администрации Смоленской области, на котором размещены база данных нормативных правовых актов органов государственной власти Смоленской области, социально-экономическая, статистическая информация, сайты органов государственной власти, информация в сфере культуры, справочная и прочая информация.

Смоленская область входит в число лидеров по созданию сети публичных центров правовой и деловой информации, обеспечивающих доступ граждан к социально значимой информации. Сеть Интранет публичных центров правовой информации на базе библиотек, учебных заведений, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления включает в себя 340 центров правовой и деловой информации, 28 процентов всех областных, муниципальных и сельских библиотек Смоленской области имеют центры правовой информации.

В единую информационную региональную сеть Интранет Администрации Смоленской области (далее также - региональная сеть Интранет) объединено 84 процента областных государственных и муниципальных музеев. Организованы оцифровка и размещение в сети Интернет объектов и предметов культурного наследия Смоленщины. Функционирует Интернет-портал "Культурное наследие Смоленщины".

В здравоохранении Смоленской области развивается информационная инфраструктура, базирующаяся на современных технологиях. Созданы областной медицинский информационно-аналитический центр, региональная медицинская телекоммуникационная сеть, абонентами которой являются все областные государственные и муниципальные учреждения здравоохранения, 31,6 процента медицинских учреждений Смоленской области имеют и активно используют широкополосный доступ к сети Интернет. Созданы Интернет-сайты Департамента Смоленской области по здравоохранению и шести областных государственных учреждений здравоохранения. В регионе реализуется информационный проект по развитию телемедицинских технологий на базе областного государственного учреждения здравоохранения "Смоленская областная клиническая больница".

Растет материально-техническая база областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения. Только за 2006 - 2009 годы оснащенность медицинских учреждений компьютерной техникой увеличилась более чем на 25 процентов, в том числе амбулаторно-поликлинических учреждений - в 1,5 раза. В среднем по Смоленской области на 8 медицинских работников приходится один персональный компьютер.

Разработаны и внедрены в повседневную практику автоматизированные информационные системы электронного документооборота, сбора и анализа медико-статистической информации, различные системы мониторинга, системы автоматизации финансово-хозяйственной деятельности данных учреждений, автоматизированы информационные системы учета медицинских услуг ТФОМСа и страховых медицинских организаций. В ряде медицинских учреждений Смоленской области установлено программное обеспечение, позволяющее частично автоматизировать деятельность регистратуры.

Таким образом, состояние информатизации здравоохранения Смоленской области позволяет перейти от автоматизации отдельных процессов медицинской деятельности к созданию интегрированных систем, обеспечивающих возможность непрерывной автоматизированной обработки информации, и созданию единого информационного пространства. Проблемой в информатизации системы здравоохранения Смоленской области, как и Российской Федерации в целом, является отсутствие унификации используемых программно-аппаратных платформ, утвержденных на федеральном уровне единых классификаторов и стандартов обмена информацией. К настоящему времени не сформирован единый подход к организации разработки, внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий в медицинских учреждениях Смоленской области, в результате чего возможность интеграции существующих программных решений весьма ограничена.

Органы государственной власти и местного самоуправления обеспечены доступом в сеть Интернет, электронной почтой через сеть Интернет и региональную сеть Интранет. Для повышения открытости деятельности органов государственной власти, осуществления взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с гражданами и организациями функционируют официальные Интернет-сайты всех органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области, 90 сельских и городских поселений.

В 2006 - 2007 годах реализован проект создания распределенной мультисервисной сети связи органов государственной власти и местного самоуправления (далее также - РМС). Внедрение РМС обеспечило перевод региональной сети Интранет на цифровые технологии передачи данных, организацию быстрого и надежного документооборота, создание единой системы качественной голосовой и факсимильной связи. На базе РМС внедрена видео-конференц-связь с администрациями муниципальных районов и городских округов.

Все органы исполнительной власти Смоленской области и исполнительно-распорядительные органы муниципальных районов и городских округов Смоленской области обеспечены единой системой электронного делопроизводства с использованием ЭЦП. Для распространения в регионе механизма ЭЦП в 2007 году создан удостоверяющий центр органов исполнительной власти Смоленской области на базе областного государственного учреждения "Смоленский областной центр информационно-коммуникационных технологий". Благодаря этому Департамент бюджета и финансов Смоленской области перешел на безбумажный документооборот с организациями, финансируемыми из областного бюджета.

В 2009 году внедрена электронная торговая площадка для проведения государственных закупок в Смоленской области, что повысило открытость проведения торгов и привело к значительному сокращению расходов областного бюджета при проведении закупок.

В целях оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде распоряжением Администрации Смоленской области от 26.04.2010 N 499-р/адм "О создании региональных государственных информационных систем "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области" и "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области" регламентированы работы по внесению информации об оказываемых на территории региона услугах в реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области и выгрузке их в Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций). Распоряжением Администрации Смоленской области от 06.05.2010 N 579-р/адм "Об утверждении плана перехода на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг органами исполнительной власти Смоленской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, областными государственными и муниципальными учреждениями" сформирован и утвержден план перехода на предоставление в электронном виде государственных и муниципальных и иных услуг органами исполнительной власти Смоленской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, областными государственными и муниципальными учреждениями. В Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) предоставлена информация о 150 услугах, оказываемых органами исполнительной власти Смоленской области населению и хозяйствующим субъектам.

Для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг реализуется долгосрочная областная целевая программа "Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2009 - 2011 годы. Создан многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) в городе Рославле, в 2010 году откроются МФЦ в городах Сафоново и Гагарине. Формируется сеть информационных киосков.

Создана геоинформационная система Смоленской области.

Широко используются информационные технологии при реализации приоритетных национальных проектов. На Интернет/Интранет-сайтах Администрации Смоленской области создан раздел "Приоритетный национальный проект "Здоровье" Департамента Смоленской области по здравоохранению. Разработаны и внедрены автоматизированные информационные системы "Мониторинг реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" на территории Смоленской области", "Дополнительная диспансеризация и дополнительные медицинские осмотры граждан в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" на территории Смоленской области", "Ведение регистров медицинских работников для осуществления дополнительных денежных выплат", "Ведение персонифицированного учета граждан для оказания высокотехнологичной медицинской помощи", "Планирование повышения квалификации медицинских работников", "Ведение паспортов материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения". В рамках национального проекта "Образование" образовательные учреждения Смоленской области подключены к сети Интернет. В рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье гражданам России" осуществляется ведение электронной базы данных граждан, имеющих право на социальную выплату. В рамках национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" создается единая система информационного обеспечения агропромышленного комплекса.

В целях популяризации современных информационных технологий, активизации их внедрения в экономику, управление и социальную сферу в Смоленской области ежегодно проводятся тематические конференции и конкурсы: межрегиональная научно-практическая конференция "Инфокоммуникационные технологии в региональном развитии", конкурс "Информационные технологии в образовании", конкурс по веб-проектам в сети Интернет, олимпиада по правовой информатике в общеобразовательных школах, конференция "Системы компьютерной математики и их приложения", олимпиада по информатике среди студентов и курсантов высших учебных заведений.

Вместе с тем, сохраняется серьезное отставание органов местного самоуправления от органов государственной власти по уровню информационно-технологического обеспечения административно-управленческих процессов, а также по уровню развития информационно-технологической инфраструктуры и государственных информационных систем.

Кроме того, используемые государственные информационные системы формируются отдельными органами государственной власти и органами местного самоуправления в условиях отсутствия единой нормативной правовой базы и общей координации. Содержащиеся в них сведения зачастую не доступны другим органам государственной власти и органам местного самоуправления для оперативного использования, что не позволяет обеспечить эффективное взаимодействие. В результате эти информационные системы содержат сведения разной степени актуальности и достоверности. При этом часть информации не всегда оперативно обновляется, что также приводит к несогласованности и противоречивости содержащихся в них данных. Различные форматы хранения данных ограничивают возможности применения автоматизированных средств поиска и аналитической обработки информации, содержащейся в различных системах. Все это снижает оперативность подготовки управленческих решений и эффективность расходования бюджетных средств на создание и развитие государственных информационных систем.

Гражданам и организациям не доступна открытая информация, содержащаяся в указанных базах данных. Интернет-сайты органов исполнительной власти практически не используются для поддержки предоставления гражданам государственных услуг. Получение гражданами необходимой информации и государственных услуг требует непосредственного обращения граждан и организаций в органы государственной власти, формирования запросов и предоставления необходимой информации в бумажном виде. Предоставление услуг, предусматривающих межведомственное взаимодействие или обращение граждан в несколько ведомств, из-за отсутствия взаимодействия между соответствующими ведомственными информационными системами связано с большой потерей времени и длительными задержками, что создает значительные неудобства для граждан.

Таким образом, состояние развития информационных технологий в регионе, в органах государственной власти и органах местного самоуправления позволяет приступить к созданию электронного правительства в Смоленской области, т.е. создать новую форму организации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечивающую за счет широкого применения ИКТ качественно новый уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами государственных и муниципальных услуг и информации о результатах деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

Использование программно-целевого метода обеспечит реализацию в Смоленской области государственной политики в сфере развития информационного общества на основе использования ИКТ и позволит:

- обеспечить концентрацию средств, выделяемых из областного бюджета, для решения задач в области развития и использования информационных и коммуникационных технологий;

- проводить единую техническую политику при решении задач в области развития и использования информационных и коммуникационных технологий в целях совершенствования деятельности по управлению регионом;

- повысить эффективность расходования средств областного бюджета, предоставляемых на развитие информационных и коммуникационных технологий, в том числе за счет координации деятельности и исключения дублирования мероприятий в области развития и использования информационных и коммуникационных технологий, реализуемых в рамках других программ и проектов;

- обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в области развития и использования информационных и коммуникационных технологий.

- 2. Цели, задачи и целевые показатели Программы

Цели и задачи, целевые показатели Программы соответствуют целям, задачам и показателям Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 07.02.2008 N Пр-212, обеспечивают единство приоритетов в области внедрения ИКТ на федеральном, региональном и муниципальном уровнях и подчинены достижению целей ускорения социально-экономического развития Смоленской области, повышения уровня и качества жизни граждан.

Целями Программы являются:

- обеспечение поддержки роста экономики и уровня жизни населения Смоленской области за счет развития современной информационно-коммуникационной инфраструктуры;

- содействие проведению административной реформы, совершенствование системы государственного управления и муниципального управления в Смоленской области, повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг для населения и бизнеса, а также открытости органов государственной власти на основе использования современных ИКТ;

- повышение качества жизни населения Смоленской области за счет широкомасштабного использования ИКТ в социальной сфере, а также в повседневной жизни.

Задачами Программы являются:

- формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг;

- использование информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения и социальной защиты населения;

- использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения;

- формирование электронного правительства в Смоленской области;

- создание межведомственной системы информационной безопасности и защиты территориальных информационных систем и ресурсов от несанкционированного доступа;

- стимулирование граждан к освоению современных ИКТ.

При разработке показателей результативности, характеризующих достижение целей Программы, основными ориентирами выступили контрольные значения показателей развития информационного общества в Российской Федерации на период до 2015 года, определенные в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 07.02.2008 N Пр-212.

Система показателей для количественной оценки достижения целей и выполнения задач Программы с указанием их целевых значений за предшествующий период и целевых значений на срок действия Программы с разбивкой по годам ее реализации приведена в таблице.

- Таблица

Показатели результативности,

характеризующие достижение целей Программы

┌────┬────────────────────────────┬──────────┬────────────────────────────┐

│ N  │  Наименование показателя   │ Единица  │    Значение показателя     │

│п/п │      результативности      │измерения ├──────────┬────────┬────────┤

│    │                            │          │до начала │2011 год│2012 год│

│    │                            │          │реализации│        │        │

│    │                            │          │Программы │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│ 1  │             2              │    3     │    4     │   5    │   6    │

├────┴────────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┤

│ Цель 1. Обеспечение поддержки роста экономики и уровня жизни населения  │

│             Смоленской области за счет развития современной             │

│              информационно-коммуникационной инфраструктуры              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Задача. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры  │

│             и обеспечение доступности населению современных             │

│                информационно-телекоммуникационных услуг                 │

├────┬────────────────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬────────┤

│1.  │Доля органов  исполнительной│процентов │   15     │  30    │  65    │

│    │власти  Смоленской  области,│          │          │        │        │

│    │областных  и   муниципальных│          │          │        │        │

│    │бюджетных        учреждений,│          │          │        │        │

│    │обеспеченных   доступом    к│          │          │        │        │

│    │мультисервисной сети        │          │          │        │        │

├────┴────────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┤

│Цель 2. Содействие проведению административной реформы, совершенствование│

│    системы государственного управления и муниципального управления в    │

│ Смоленской области, повышение доступности и качества государственных и  │

│ муниципальных услуг для населения и бизнеса, а также открытости органов │

│     государственной власти на основе использования современных ИКТ      │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Задача 1. Формирование электронного правительства в Смоленской области  │

├────┬────────────────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬────────┤

│2.  │Использование            ГАС│да/нет    │нет       │да      │да      │

│    │"Управление" для  управления│          │          │        │        │

│    │реализацией     приоритетных│          │          │        │        │

│    │национальных проектов       │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│3.  │Использование            ГАС│да/нет    │нет       │да      │да      │

│    │"Управление"             для│          │          │        │        │

│    │представления  информации  о│          │          │        │        │

│    │показателях                 │          │          │        │        │

│    │социально-экономического    │          │          │        │        │

│    │развития региона            │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│4.  │Использование            ГАС│да/нет    │нет       │да      │да      │

│    │"Управление"             для│          │          │        │        │

│    │представления  информации  о│          │          │        │        │

│    │результатах     деятельности│          │          │        │        │

│    │органов       исполнительной│          │          │        │        │

│    │власти Смоленской области  и│          │          │        │        │

│    │органов             местного│          │          │        │        │

│    │самоуправления    Смоленской│          │          │        │        │

│    │области                     │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│4.1.│Создание подсистемы  ведения│да/нет    │нет       │да      │да      │

│    │целевых программ  в  составе│          │          │        │        │

│    │информационной       системы│          │          │        │        │

│    │Смоленской          области,│          │          │        │        │

│    │разработанной    на     базе│          │          │        │        │

│    │регионального  сегмента  ГАС│          │          │        │        │

│    │"Управление"                │          │          │        │        │

│(п.  4.1  введен   постановлением   Администрации  Смоленской  области от│

│03.06.2011 N 313)                │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│5.  │Доля      рабочих       мест│процентов │   85     │  90    │ 100    │

│    │сотрудников          органов│          │          │        │        │

│    │исполнительной        власти│          │          │        │        │

│    │Смоленской          области,│          │          │        │        │

│    │обеспеченных  широкополосным│          │          │        │        │

│    │доступом к сети Интернет    │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│6.  │Доля      рабочих       мест│процентов │   15     │  30    │  50    │

│    │сотрудников органов местного│          │          │        │        │

│    │самоуправления, обеспеченных│          │          │        │        │

│    │широкополосным  доступом   к│          │          │        │        │

│    │сети Интернет               │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│7.  │Количество           центров│тыс. штук │    0,38  │   0,43 │   0,48 │

│    │общественного       доступа,│          │          │        │        │

│    │обеспечивающих              │          │          │        │        │

│    │предоставление информации  о│          │          │        │        │

│    │государственных            и│          │          │        │        │

│    │муниципальных услугах, в том│          │          │        │        │

│    │числе    с    использованием│          │          │        │        │

│    │инфраструктуры  ФГУП  "Почта│          │          │        │        │

│    │России"                     │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│8.  │Наличие доступа к информации│да/нет    │нет       │да      │да      │

│    │о            государственных│          │          │        │        │

│    │(муниципальных)  услугах   с│          │          │        │        │

│    │использованием       единого│          │          │        │        │

│    │центра           телефонного│          │          │        │        │

│    │обслуживания                │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│9.  │Доля органов  исполнительной│процентов │  100     │ 100    │ 100    │

│    │власти  Смоленской  области,│          │          │        │        │

│    │обеспечивающих    размещение│          │          │        │        │

│    │информации      о      своей│          │          │        │        │

│    │деятельности              на│          │          │        │        │

│    │Интернет-сайтах            в│          │          │        │        │

│    │соответствии  с  Федеральным│          │          │        │        │

│    │законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ│          │          │        │        │

│    │"Об  обеспечении  доступа  к│          │          │        │        │

│    │информации  о   деятельности│          │          │        │        │

│    │государственных  органов   и│          │          │        │        │

│    │органов             местного│          │          │        │        │

│    │самоуправления"             │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│10. │Доля    органов     местного│процентов │  100     │ 100    │ 100    │

│    │самоуправления муниципальных│          │          │        │        │

│    │районов и городских  округов│          │          │        │        │

│    │Смоленской          области,│          │          │        │        │

│    │обеспечивающих    размещение│          │          │        │        │

│    │информации      о      своей│          │          │        │        │

│    │деятельности              на│          │          │        │        │

│    │Интернет-сайтах            в│          │          │        │        │

│    │соответствии  с  Федеральным│          │          │        │        │

│    │законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ│          │          │        │        │

│    │"Об  обеспечении  доступа  к│          │          │        │        │

│    │информации  о   деятельности│          │          │        │        │

│    │государственных  органов   и│          │          │        │        │

│    │органов             местного│          │          │        │        │

│    │самоуправления"             │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│11. │Доля    органов     местного│процентов │   15     │  25    │  40    │

│    │самоуправления  городских  и│          │          │        │        │

│    │сельских           поселений│          │          │        │        │

│    │Смоленской          области,│          │          │        │        │

│    │обеспечивающих    размещение│          │          │        │        │

│    │информации      о      своей│          │          │        │        │

│    │деятельности              на│          │          │        │        │

│    │Интернет-сайтах            в│          │          │        │        │

│    │соответствии  с  Федеральным│          │          │        │        │

│    │законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ│          │          │        │        │

│    │"Об  обеспечении  доступа  к│          │          │        │        │

│    │информации  о   деятельности│          │          │        │        │

│    │государственных  органов   и│          │          │        │        │

│    │органов             местного│          │          │        │        │

│    │самоуправления"             │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│12. │Доля    органов     местного│процентов │   10     │  30    │  50    │

│    │самоуправления муниципальных│          │          │        │        │

│    │образований       Смоленской│          │          │        │        │

│    │области, включенных в единую│          │          │        │        │

│    │систему         электронного│          │          │        │        │

│    │документооборота           с│          │          │        │        │

│    │использованием ЭЦП          │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│13. │Количество   территориальных│штук      │    4     │   6    │   8    │

│    │органов федеральных  органов│          │          │        │        │

│    │исполнительной   власти,   с│          │          │        │        │

│    │которыми   возможен    обмен│          │          │        │        │

│    │электронными  документами  с│          │          │        │        │

│    │использованием    ЭЦП,    на│          │          │        │        │

│    │основе единых стандартов    │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│14. │Количество   государственных│единиц    │  150     │ 170    │ 190    │

│    │(муниципальных)       услуг,│          │          │        │        │

│    │оказываемых         органами│          │          │        │        │

│    │исполнительной        власти│          │          │        │        │

│    │Смоленской     области     и│          │          │        │        │

│    │органами            местного│          │          │        │        │

│    │самоуправления муниципальных│          │          │        │        │

│    │образований       Смоленской│          │          │        │        │

│    │области,    информация     о│          │          │        │        │

│    │которых размещена на  едином│          │          │        │        │

│    │портале      государственных│          │          │        │        │

│    │(муниципальных) услуг       │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│15. │Наличие        регионального│да/нет    │да        │да      │да      │

│    │портала      государственных│          │          │        │        │

│    │(муниципальных) услуг       │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│16. │Количество   государственных│единиц    │   11     │  25    │  35    │

│    │(муниципальных)       услуг,│          │          │        │        │

│    │предоставляемых     органами│          │          │        │        │

│    │исполнительной        власти│          │          │        │        │

│    │Смоленской области (органами│          │          │        │        │

│    │местного      самоуправления│          │          │        │        │

│    │муниципальных               │          │          │        │        │

│    │образований       Смоленской│          │          │        │        │

│    │области),       учреждениями│          │          │        │        │

│    │Смоленской           области│          │          │        │        │

│    │(муниципальными учреждениями│          │          │        │        │

│    │Смоленской    области)     в│          │          │        │        │

│    │электронном виде            │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│17. │Количество   государственных│единиц    │  170     │ 190    │ 190    │

│    │(муниципальных)       услуг,│          │          │        │        │

│    │предоставляемых     органами│          │          │        │        │

│    │исполнительной        власти│          │          │        │        │

│    │Смоленской области (органами│          │          │        │        │

│    │местного      самоуправления│          │          │        │        │

│    │муниципальных    образований│          │          │        │        │

│    │Смоленской         области),│          │          │        │        │

│    │учреждениями      Смоленской│          │          │        │        │

│    │области      (муниципальными│          │          │        │        │

│    │учреждениями      Смоленской│          │          │        │        │

│    │области)                    │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│18. │Количество    первоочередных│единиц    │    8     │  20    │  30    │

│    │государственных             │          │          │        │        │

│    │(муниципальных)       услуг,│          │          │        │        │

│    │предоставляемых     органами│          │          │        │        │

│    │исполнительной        власти│          │          │        │        │

│    │Смоленской области (органами│          │          │        │        │

│    │местного      самоуправления│          │          │        │        │

│    │муниципальных    образований│          │          │        │        │

│    │Смоленской    области)     и│          │          │        │        │

│    │учреждениями      Смоленской│          │          │        │        │

│    │области      (муниципальными│          │          │        │        │

│    │учреждениями      Смоленской│          │          │        │        │

│    │области) в электронном виде │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│19. │Доля органов  исполнительной│процентов │  100     │ 100    │ 100    │

│    │власти  Смоленской  области,│          │          │        │        │

│    │использующих единую  систему│          │          │        │        │

│    │электронного                │          │          │        │        │

│    │документооборота            │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│20. │Количество граждан,  имеющих│млн.      │    0     │   0    │   0,03 │

│    │доступ   к   государственным│человек   │          │        │        │

│    │услугам в электронном виде с│          │          │        │        │

│    │помощью        универсальной│          │          │        │        │

│    │электронной карты           │          │          │        │        │

├────┴────────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┤

│Задача 2. Создание межведомственной системы информационной безопасности и│

│         защиты территориальных информационных систем и ресурсов         │

│                     от несанкционированного доступа                     │

├────┬────────────────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬────────┤

│21. │Доля   защищенных    каналов│процентов │    0     │  30    │ 100    │

│    │связи    в    инфраструктуре│          │          │        │        │

│    │взаимодействия       органов│          │          │        │        │

│    │государственной   власти   и│          │          │        │        │

│    │органов             местного│          │          │        │        │

│    │самоуправления муниципальных│          │          │        │        │

│    │образований       Смоленской│          │          │        │        │

│    │области                     │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│22. │Доля              защищенных│процентов │    0     │  10    │  50    │

│    │информационных   систем    в│          │          │        │        │

│    │органах      государственной│          │          │        │        │

│    │власти  и  органах  местного│          │          │        │        │

│    │самоуправления муниципальных│          │          │        │        │

│    │образований       Смоленской│          │          │        │        │

│    │области                     │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│23. │Количество     аттестованных│штук      │    0     │  10    │  30    │

│    │объектов      в      органах│          │          │        │        │

│    │государственной   власти   и│          │          │        │        │

│    │органах             местного│          │          │        │        │

│    │самоуправления муниципальных│          │          │        │        │

│    │образований       Смоленской│          │          │        │        │

│    │области                     │          │          │        │        │

├────┴────────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┤

│       Задача 3. Стимулирование граждан к освоению современных ИКТ       │

├────┬────────────────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬────────┤

│24. │Количество        участников│человек   │  400     │ 450    │ 500    │

│    │ежегодной    межрегиональной│          │          │        │        │

│    │научно-практической         │          │          │        │        │

│    │конференции                 │          │          │        │        │

│    │"Инфокоммуникационные       │          │          │        │        │

│    │технологии  в   региональном│          │          │        │        │

│    │развитии"                   │          │          │        │        │

├────┴────────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┤

│  Цель 3. Повышение качества жизни населения Смоленской области за счет  │

│         широкомасштабного использования ИКТ в социальной сфере,         │

│                      а также в повседневной жизни                       │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│   Задача 1. Использование ИКТ в системе здравоохранения и социальной    │

│                            защиты населения                             │

├────┬────────────────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬────────┤

│25. │Доля медицинских учреждений,│процентов │   22,2   │  29,9  │  30    │

│    │имеющих          собственные│          │          │        │        │

│    │Интернет-сайты              │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│26. │Доля медицинских учреждений,│процентов │   87     │  90    │  96    │

│    │в    которых    используются│          │          │        │        │

│    │информационные       системы│          │          │        │        │

│    │управления                  │          │          │        │        │

│    │финансово-хозяйственной     │          │          │        │        │

│    │деятельностью               │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│27. │Доля медицинских учреждений,│процентов │   33,8   │  41,5  │  48,9  │

│    │в    которых    используются│          │          │        │        │

│    │информационные       системы│          │          │        │        │

│    │автоматизации         работы│          │          │        │        │

│    │регистратуры                │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│28. │Доля медицинских учреждений,│процентов │    6,4   │  12,8  │  13    │

│    │в    которых    используются│          │          │        │        │

│    │информационные       системы│          │          │        │        │

│    │поддержки           оказания│          │          │        │        │

│    │медицинской помощи и ведутся│          │          │        │        │

│    │карты    истории     болезни│          │          │        │        │

│    │пациентов в электронном виде│          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│29. │Доля выездных бригад  скорой│процентов │   37,8   │  42    │  50,4  │

│    │медицинской помощи,  имеющих│          │          │        │        │

│    │мобильные                   │          │          │        │        │

│    │программно-технические      │          │          │        │        │

│    │комплексы и  средства  связи│          │          │        │        │

│    │для обеспечения оперативного│          │          │        │        │

│    │взаимодействия             с│          │          │        │        │

│    │оперативными        отделами│          │          │        │        │

│    │станций  скорой  медицинской│          │          │        │        │

│    │помощи                      │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│30. │Доля      рабочих       мест│процентов │   27,2   │  30,3  │  53,6  │

│    │сотрудников      оперативных│          │          │        │        │

│    │отделов      (диспетчерских)│          │          │        │        │

│    │станций  скорой  медицинской│          │          │        │        │

│    │помощи,           оснащенных│          │          │        │        │

│    │компьютерным   оборудованием│          │          │        │        │

│    │для   приема   и   обработки│          │          │        │        │

│    │вызовов  граждан,  а   также│          │          │        │        │

│    │оперативного      управления│          │          │        │        │

│    │бригадами скорой медицинской│          │          │        │        │

│    │помощи                      │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│31. │Доля   оперативных   отделов│процентов │   10,3   │  13,8  │  62    │

│    │(диспетчерских)      станций│          │          │        │        │

│    │скорой  медицинской  помощи,│          │          │        │        │

│    │имеющих       информационные│          │          │        │        │

│    │системы учета,  обработки  и│          │          │        │        │

│    │хранения обращений граждан  │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│32. │Доля граждан от общего числа│процентов │   10     │  50    │ 100    │

│    │имеющих право  на  получение│          │          │        │        │

│    │мер   социальной   поддержки│          │          │        │        │

│    │граждан,   поставленных   на│          │          │        │        │

│    │учет и получающих социальные│          │          │        │        │

│    │выплаты с использованием АИС│          │          │        │        │

│    │ЭСРН                        │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│33. │Наличие        регионального│да/нет    │нет       │нет     │да      │

│    │информационно-аналитического│          │          │        │        │

│    │центра, выполняющего функции│          │          │        │        │

│    │сбора       и       хранения│          │          │        │        │

│    │персонифицированных  данных,│          │          │        │        │

│    │а также передачу  информации│          │          │        │        │

│    │об оказанных услугах в ТФОМС│          │          │        │        │

│    │и предоставление  отчетности│          │          │        │        │

│    │в   органы   государственной│          │          │        │        │

│    │власти                      │          │          │        │        │

├────┴────────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┤

│      Задача 2. Использование ИКТ в культуре и системе культурного       │

│                       и гуманитарного просвещения                       │

├────┬────────────────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬────────┤

│34. │Доля общедоступных публичных│процентов │   15,6   │  32,2  │ 100    │

│    │государственных            и│          │          │        │        │

│    │муниципальных     библиотек,│          │          │        │        │

│    │имеющих       широкополосный│          │          │        │        │

│    │доступ к  сети  Интернет  со│          │          │        │        │

│    │скоростью  доступа  не  ниже│          │          │        │        │

│    │256 Кбит/с                  │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│35. │Доля    государственных    и│процентов │    6,5   │  25,8  │  29    │

│    │муниципальных     библиотек,│          │          │        │        │

│    │имеющих центры общественного│          │          │        │        │

│    │доступа к электронным фондам│          │          │        │        │

│    │(компьютерные аудитории)    │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│36. │Доля    государственных    и│процентов │    8     │   8    │  24    │

│    │муниципальных        музеев,│          │          │        │        │

│    │имеющих центры общественного│          │          │        │        │

│    │доступа к электронным фондам│          │          │        │        │

│    │(компьютерные аудитории)    │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│37. │Доля    государственных    и│процентов │   20     │  36    │  95    │

│    │муниципальных   музеев,    в│          │          │        │        │

│    │которых         используются│          │          │        │        │

│    │информационные системы учета│          │          │        │        │

│    │и   ведения   каталогов    в│          │          │        │        │

│    │электронном виде            │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│38. │Доля  цифровых   изображений│процентов │   10     │  38    │  65    │

│    │музейных предметов от общего│          │          │        │        │

│    │объема музейных фондов      │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│39. │Доля    государственных    и│процентов │   99     │  99    │ 100    │

│    │муниципальных   архивов,   в│          │          │        │        │

│    │которых         используются│          │          │        │        │

│    │информационные системы учета│          │          │        │        │

│    │и   ведения   каталогов    в│          │          │        │        │

│    │электронном виде            │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│40. │Доля  архивных   документов,│процентов │    0,31  │   0,31 │   0,32 │

│    │включая   фонды   аудио-   и│          │          │        │        │

│    │видеоархивов, переведенных в│          │          │        │        │

│    │электронную форму           │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│41. │Доля    государственных    и│процентов │   29     │  35,5  │  41,9  │

│    │муниципальных  библиотек,  в│          │          │        │        │

│    │которых         используются│          │          │        │        │

│    │информационные системы учета│          │          │        │        │

│    │и   ведения   каталогов    в│          │          │        │        │

│    │электронном виде            │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│42. │Доля   библиотечных   фондов│процентов │    4     │   5,1  │   5,8  │

│    │государственных            и│          │          │        │        │

│    │муниципальных     библиотек,│          │          │        │        │

│    │переведенных  в  электронный│          │          │        │        │

│    │вид                         │          │          │        │        │

│(в  ред.  постановления  Администрации  Смоленской  области от 03.06.2011│

│N 313)                           │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│43. │Доля    государственных    и│процентов │   10     │ 100    │ 100    │

│    │муниципальных       архивов,│          │          │        │        │

│    │имеющих  веб-сайты  в   сети│          │          │        │        │

│    │Интернет,   через    которые│          │          │        │        │

│    │обеспечен доступ к имеющимся│          │          │        │        │

│    │у них электронным фондам    │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│44. │Доля    государственных    и│процентов │    6,5   │  12,9  │  16,1  │

│    │муниципальных     библиотек,│          │          │        │        │

│    │имеющих  веб-сайты  в   сети│          │          │        │        │

│    │Интернет,   через    которые│          │          │        │        │

│    │обеспечен доступ к имеющимся│          │          │        │        │

│    │у них электронным фондам    │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│45. │Доля    государственных    и│процентов │   16     │  24    │  95    │

│    │муниципальных        музеев,│          │          │        │        │

│    │имеющих  веб-сайты   в  сети│          │          │        │        │

│    │Интернет,   через    которые│          │          │        │        │

│    │обеспечен доступ к имеющимся│          │          │        │        │

│    │у них электронным фондам    │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│46. │Доля              работников│процентов │    1,7   │   1,7  │   3,4  │

│    │государственных            и│          │          │        │        │

│    │муниципальных       архивов,│          │          │        │        │

│    │прошедших          повышение│          │          │        │        │

│    │квалификации               и│          │          │        │        │

│    │переподготовку    в    сфере│          │          │        │        │

│    │использования ИКТ           │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│47. │Доля              работников│процентов │    0     │   3    │  11,5  │

│    │государственных            и│          │          │        │        │

│    │муниципальных     библиотек,│          │          │        │        │

│    │прошедших          повышение│          │          │        │        │

│    │квалификации               и│          │          │        │        │

│    │переподготовку    в    сфере│          │          │        │        │

│    │использования ИКТ           │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│48. │Доля              работников│процентов │    0     │  20    │  40    │

│    │государственных            и│          │          │        │        │

│    │муниципальных        музеев,│          │          │        │        │

│    │прошедших          повышение│          │          │        │        │

│    │квалификации               и│          │          │        │        │

│    │переподготовку    в    сфере│          │          │        │        │

│    │использования ИКТ           │          │          │        │        │

├────┼────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤

│49. │Доля  включенной  в  маршрут│процентов │    0     │  30    │ 100    │

│    │Интернет-экскурсий          │          │          │        │        │

│    │территории   г.   Смоленска,│          │          │        │        │

│    │отображенной   в    цифровой│          │          │        │        │

│    │модели,  от  общей   площади│          │          │        │        │

│    │территории           города,│          │          │        │        │

│    │включенной                 в│          │          │        │        │

│    │Интернет-экскурсии          │          │          │        │        │

└────┴────────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┘

В результате реализации мероприятий Программы предполагается:

- обеспечение целенаправленной реализации государственной политики в сфере развития информационного общества и формирование электронного правительства в Смоленской области на основе использования ИКТ в рамках реализации в Смоленской области Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 07.02.2008 N Пр-212;

- обеспечение проведения единой технической политики при решении задач в сфере развития информационного общества в Смоленской области;

- повышение эффективности расходования бюджетных средств на развитие и использование ИКТ, в том числе за счет координации деятельности и исключения дублирования мероприятий, реализуемых в рамках различных программ и проектов;

- решение общесистемных проблем информатизации Смоленской области;

- обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия в сфере развития информационного общества в Смоленской области;

- рост удовлетворенности населения качеством получаемых государственных (муниципальных) услуг, а также повышение доверия к органам государственной власти со стороны населения и организаций;

- достижение стратегических целей социально-экономического развития Смоленской области за счет использования ИКТ;

- улучшение качества медицинского обслуживания населения;

- повышение эффективности расходования бюджетных средств за счет осуществления в электронной форме предоставления государственных услуг, сокращения времени и повышения качества принятия управленческих решений посредством использования ИКТ, исключения дублирования создаваемых информационных систем и обеспечения их эффективного взаимодействия.

Эффективность реализации Программы и использования выделенных на нее бюджетных средств будет обеспечена за счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; прозрачности использования бюджетных средств; адресного предоставления бюджетных средств.

- 3. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий приведен в приложении.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 346,19 млн. рублей, в том числе 2011 год - 129,665 млн. рублей; 2012 год - 216,525 млн. рублей.

Программа финансируется за счет средств областного бюджета.

Объем финансирования мероприятий Программы из областного бюджета будет уточняться ежегодно при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей областного бюджета и необходимости корректировки мероприятий с внесением изменений в соответствующие разделы Программы.

- 5. Механизм реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 08.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Необходимые документы согласуются с заказчиком Программы, представители которого включаются в конкурсные и котировочные комиссии.

Заказчик Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания.

Организацию управления процессом реализации Программы осуществляет Департамент Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 21.04.2008 N 248 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ" (в редакции постановления Администрации Смоленской области от 29.09.2008 N 520), в том числе:

- организовывает реализацию программных мероприятий;

- корректирует программные мероприятия, сроки их реализации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы;

- осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку отчетов и заключений по отдельным мероприятиям и в целом по Программе.

Исполнителями мероприятий Программы являются Департамент Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде, Департамент Смоленской области по здравоохранению, Департамент Смоленской области по культуре, Департамент Смоленской области по социальному развитию, областное государственное учреждение "Смоленский областной центр информационно-коммуникационных технологий".

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 03.06.2011 N 313)

По мере необходимости исполнители мероприятий Программы могут вносить изменения в программные мероприятия и объемы их финансирования.

- Приложение

к долгосрочной областной

целевой программе

"Развитие информационного

общества и формирование

электронного правительства

в Смоленской области"

на 2011 - 2012 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области

от 03.06.2011 N 313, от 06.07.2011 N 385)

┌───┬──────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────┐

│ N │   Наименование мероприятия   │   Срок    │          Исполнитель          │   Источник   │ Объем финансирования  │

│п/п│                              │реализации │                               │финансирования│     (млн. рублей)     │

│   │                              │мероприятия│                               │              ├───────┬───────────────┤

│   │                              │           │                               │              │ всего │  в том числе  │

│   │                              │           │                               │              │       │   по годам    │

│   │                              │           │                               │              │       ├───────┬───────┤

│   │                              │           │                               │              │       │ 2011  │ 2012  │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│ 1 │              2               │     3     │               4               │      5       │   6   │   7   │   8   │

├───┴──────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────────┴──────────────┴───────┴───────┴───────┤

│     Цель 1. Обеспечение поддержки роста экономики и уровня жизни населения Смоленской области за счет развития      │

│                              современной информационно-коммуникационной инфраструктуры                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Задача. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных│

│                                      информационно-телекоммуникационных услуг                                       │

├───┬──────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────┤

│1. │Развитие  телекоммуникационной│2011 - 2012│Департамент Смоленской  области│областной     │ 45,705│ 15,705│ 30    │

│   │инфраструктуры      Смоленской│годы       │по информационным  технологиям,│бюджет        │       │       │       │

│   │области                       │           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │                              │           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │                              │           │электронном виде               │              │       │       │       │

│(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 03.06.2011 N 313)   │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│2. │Развитие        распределенной│2012 год   │Департамент Смоленской  области│областной     │  6,5  │  1,5  │  5    │

│   │мультисервисной сети  связи  и│           │по информационным  технологиям,│бюджет        │       │       │       │

│   │передачи    данных     органов│           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │исполнительной          власти│           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │Смоленской области  и  органов│           │электронном виде               │              │       │       │       │

│   │местного        самоуправления│           │                               │              │       │       │       │

│   │муниципальных      образований│           │                               │              │       │       │       │

│   │Смоленской области            │           │                               │              │       │       │       │

│(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 03.06.2011 N 313)   │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│3. │Создание регионального  канала│2012 год   │Департамент Смоленской  области│областной     │ 35    │  0    │ 35    │

│   │телевидения                   │           │по информационным  технологиям,│бюджет        │       │       │       │

│   │                              │           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │                              │           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │                              │           │электронном виде               │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│4. │Приобретение,     монтаж     и│2011 год   │Департамент Смоленской  области│областной     │  0,8  │  0,8  │  -    │

│   │обслуживание оборудования  для│           │по информационным  технологиям,│бюджет        │       │       │       │

│   │системы   видеонаблюдения   за│           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │строящимися                  и│           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │реконструируемыми объектами   │           │электронном виде               │              │       │       │       │

│(п. 4 введен постановлением Администрации Смоленской области от 03.06.2011 N 313)            │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────────┴──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│   │Итого                                                                                    │ 88,005│ 18,005│ 70    │

│(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 03.06.2011 N 313)                  │       │       │       │

├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┤

│                  Цель 2. Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы                  │

│         государственного управления и муниципального управления в Смоленской области, повышение доступности         │

│        и качества государственных и муниципальных услуг для населения и бизнеса, а также открытости органов         │

│                            государственной власти на основе использования современных ИКТ                           │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                       Задача 1. Формирование электронного правительства в Смоленской области                        │

├───┬──────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────┤

│1. │Внедрение типового решения ГАС│2011 - 2012│Департамент Смоленской  области│областной     │  4,4  │  3,9  │  0,5  │

│   │"Управление"     в     органах│годы       │по информационным  технологиям,│бюджет        │       │       │       │

│   │исполнительной          власти│           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │Смоленской области            │           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │                              │           │электронном виде               │              │       │       │       │

│(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 03.06.2011 N 313)   │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│2. │Обеспечение доступа работников│2012 год   │Департамент Смоленской  области│областной     │  6,6  │  0    │  6,6  │

│   │органов государственной власти│           │по информационным  технологиям,│бюджет        │       │       │       │

│   │и       органов       местного│           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │самоуправления к сети Интернет│           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │                              │           │электронном виде               │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│3. │Обеспечение доступа  населения│2012 год   │Департамент Смоленской  области│областной     │ 18,8  │  0    │ 18,8  │

│   │к              государственным│           │по информационным  технологиям,│бюджет        │       │       │       │

│   │(муниципальным)   услугам    в│           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │электронном       виде       с│           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │использованием  инфраструктуры│           │электронном виде               │              │       │       │       │

│   │центров общественного доступа │           │                               │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│4. │Обеспечение доступа  населения│2011 - 2012│Департамент Смоленской  области│областной     │  3,9  │  3    │  0,9  │

│   │к информации о государственных│годы       │по информационным  технологиям,│бюджет        │       │       │       │

│   │(муниципальных)   услугах    с│           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │использованием         центров│           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │телефонного обслуживания      │           │электронном виде               │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│5. │Обеспечение     доступа      к│2011 - 2012│Департамент Смоленской  области│областной     │  1,9  │  0,8  │  1,1  │

│   │информации   о    деятельности│годы       │по информационным  технологиям,│бюджет        │       │       │       │

│   │органов государственной власти│           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │и       органов       местного│           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │самоуправления    с    помощью│           │электронном виде               │              │       │       │       │

│   │Интернет-сайтов               │           │                               │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│6. │Создание в Смоленской  области│2011 - 2012│Департамент Смоленской  области│областной     │  8    │  4,8  │  3,2  │

│   │межведомственной       системы│годы       │по информационным  технологиям,│бюджет        │       │       │       │

│   │электронного документооборота │           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │                              │           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │                              │           │электронном виде               │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│7. │Предоставление   гражданам   и│2011 год   │Департамент Смоленской  области│областной     │  1    │  1    │  0    │

│   │организациям   информации   об│           │по информационным  технологиям,│бюджет        │       │       │       │

│   │условиях             получения│           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │государственных услуг         │           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │                              │           │электронном виде               │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│8. │Обеспечение  перехода  органов│2011 - 2012│Департамент Смоленской  области│областной     │ 50    │ 30    │ 20    │

│   │исполнительной    власти     и│годы       │по информационным  технологиям,│бюджет        │       │       │       │

│   │органов               местного│           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │самоуправления,    а     также│           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │находящихся   в   их   ведении│           │электронном виде               │              │       │       │       │

│   │учреждений  и  организаций  на│           │                               │              │       │       │       │

│   │оказание       государственных│           │                               │              │       │       │       │

│   │(муниципальных)    услуг     в│           │                               │              │       │       │       │

│   │электронном  виде   в   рамках│           │                               │              │       │       │       │

│   │региональных Интернет-порталов│           │                               │              │       │       │       │

│   │государственных               │           │                               │              │       │       │       │

│   │(муниципальных) услуг         │           │                               │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│9. │Использование     электронного│2011 - 2012│Департамент Смоленской  области│областной     │  1    │  0,5  │  0,5  │

│   │документооборота             в│годы       │по информационным  технологиям,│бюджет        │       │       │       │

│   │деятельности органов власти   │           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │                              │           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │                              │           │электронном виде               │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│10.│Обеспечение     доступа      к│2012 год   │Департамент Смоленской  области│областной     │ 10    │  0    │ 10    │

│   │государственным (муниципальным│           │по информационным  технологиям,│бюджет        │       │       │       │

│   │услугам) в электронном виде  с│           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │помощью          универсальной│           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │электронной карты             │           │электронном виде               │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│11.│Развитие информационных систем│2011 - 2012│Департамент Смоленской  области│областной     │  1,495│  0,995│  0,5  │

│   │органов исполнительной  власти│годы       │по информационным  технологиям,│бюджет        │       │       │       │

│   │Смоленской области            │           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │                              │           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │                              │           │электронном виде               │              │       │       │       │

│(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 03.06.2011 N 313)   │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────────┴──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│   │Итого                                                                                    │107,095│ 44,995│ 62,1  │

│(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 03.06.2011 N 313)                  │       │       │       │

├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┤

│   Задача 2. Создание межведомственной системы информационной безопасности и защиты территориальных информационных   │

│                                  систем и ресурсов от несанкционированного доступа                                  │

├───┬──────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────┤

│1. │Создание  комплексной  системы│2011 - 2012│Департамент Смоленской  области│областной     │ 15    │  5,8  │  9,2  │

│   │защиты  информации  в  органах│годы       │по информационным  технологиям,│бюджет        │       │       │       │

│   │государственной         власти│           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │Смоленской  области,   органах│           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │местного        самоуправления│           │электронном виде               │              │       │       │       │

│   │Смоленской области            │           │                               │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│2. │Создание            областного│2011 год   │Департамент Смоленской  области│областной     │  8    │  8    │  0    │

│   │государственного   центра   по│           │по информационным  технологиям,│бюджет        │       │       │       │

│   │защите информации и аттестации│           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │объектов        информатизации│           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │(приобретение     специального│           │электронном   виде,   областное│              │       │       │       │

│   │оборудования   и   специальной│           │государственное      учреждение│              │       │       │       │

│   │литературы,           обучение│           │"Смоленский   областной   центр│              │       │       │       │

│   │специалистов,  оборудование  и│           │информационно-коммуникационных │              │       │       │       │

│   │аттестация          помещений,│           │технологий"                    │              │       │       │       │

│   │получение лицензий)           │           │                               │              │       │       │       │

│(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 03.06.2011 N 313)   │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│3. │Приобретение     лицензионного│2011 - 2012│Департамент Смоленской  области│областной     │ 15,3  │  5    │ 10,3  │

│   │программного  обеспечения  для│годы       │по информационным  технологиям,│бюджет        │       │       │       │

│   │органов исполнительной  власти│           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │Смоленской области            │           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │                              │           │электронном виде               │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────────┴──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│   │Итого                                                                                    │ 38,3  │ 18,8  │ 19,5  │

├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┤

│                             Задача 3. Стимулирование граждан к освоению современных ИКТ                             │

├───┬──────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────┤

│1. │Обучение населения  Смоленской│2012 год   │Департамент Смоленской  области│областной     │  2    │  0    │  2    │

│   │области в сфере информатизации│           │по информационным  технологиям,│бюджет        │       │       │       │

│   │                              │           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │                              │           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │                              │           │электронном виде               │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│2. │Проведение          ежегодного│2011 - 2012│Департамент Смоленской  области│областной     │  0,145│  0,07 │  0,075│

│   │областного     конкурса     по│годы       │по информационным  технологиям,│бюджет        │       │       │       │

│   │веб-проектам в сети Интернет  │           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │                              │           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │                              │           │электронном виде               │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│3. │Проведение ежегодной областной│2011 - 2012│Департамент Смоленской  области│областной     │  0,145│  0,07 │  0,075│

│   │олимпиады     по      правовой│годы       │по информационным  технологиям,│бюджет        │       │       │       │

│   │информатике                   │           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │                              │           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │                              │           │электронном виде               │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│4. │Проведение ежегодной областной│2011 - 2012│Департамент Смоленской  области│областной     │  0,4  │  0,2  │  0,2  │

│   │олимпиады по информатике      │годы       │по информационным  технологиям,│бюджет        │       │       │       │

│   │                              │           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │                              │           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │                              │           │электронном виде               │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│5. │Проведение           областной│2011 - 2012│Департамент Смоленской  области│областной     │  0,05 │  0,025│  0,025│

│   │конференции           "Системы│годы       │по информационным  технологиям,│бюджет        │       │       │       │

│   │компьютерной математики  и  их│           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │приложения"                   │           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │                              │           │электронном виде               │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│6. │Проведение          ежегодного│2011 - 2012│Департамент Смоленской  области│областной     │  0,4  │  0,2  │  0,2  │

│   │областного            конкурса│годы       │по информационным  технологиям,│бюджет        │       │       │       │

│   │"Информационные  технологии  в│           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │образовании"                  │           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │                              │           │электронном виде               │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│7. │Проведение           ежегодной│2011 - 2012│Департамент Смоленской  области│областной     │  0,45 │  0,2  │  0,25 │

│   │межрегиональной               │годы       │по информационным  технологиям,│бюджет        │       │       │       │

│   │научно-практической           │           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │конференции                   │           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │"Инфокоммуникационные         │           │электронном виде               │              │       │       │       │

│   │технологии   в    региональном│           │                               │              │       │       │       │

│   │развитии"                     │           │                               │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────────┴──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│   │Итого                                                                                    │  3,59 │  0,765│  2,825│

├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┤

│     Цель 3. Повышение качества жизни населения Смоленской области за счет широкомасштабного использования ИКТ в     │

│                                   социальной сфере, а также в повседневной жизни                                    │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                 Задача 1. Использование ИКТ в системе здравоохранения и социальной защиты населения                 │

├───┬──────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────┤

│1. │Обеспечение        доступности│2011 - 2012│                               │областной     │  0,3  │  0,2  │  0,1  │

│   │информации   о    деятельности│годы       │                               │бюджет        │       │       │       │

│   │медицинских учреждений в  сети│           │Департамент Смоленской области │              │  0,1  │  -    │  0,1  │

│   │Интернет                      │           │по здравоохранению,            │              │       │       │       │

│   │                              │           │областное       государственное│              │  0,2  │  0,2  │  -    │

│   │                              │           │автономное           учреждение│              │       │       │       │

│   │                              │           │здравоохранения (далее - ОГАУЗ)│              │       │       │       │

│   │                              │           │"Смоленский           областной│              │       │       │       │

│   │                              │           │медицинский                    │              │       │       │       │

│   │                              │           │информационно-аналитический    │              │       │       │       │

│   │                              │           │центр"                         │              │       │       │       │

│(п. 1 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 06.07.2011 N 385)             │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│2. │Внедрение       информационных│2011 - 2012│                               │областной     │ 22,23 │  6,48 │ 15,75 │

│   │систем              управления│годы       │                               │бюджет        │       │       │       │

│   │деятельностью      медицинских│           │Департамент Смоленской области │              │ 19,49 │  3,74 │ 15,75 │

│   │учреждений                    │           │по здравоохранению,            │              │       │       │       │

│   │                              │           │ОГАУЗ   "Смоленский   областной│              │  2,5  │  2,5  │  -    │

│   │                              │           │медицинский                    │              │       │       │       │

│   │                              │           │информационно-аналитический    │              │       │       │       │

│   │                              │           │центр",                        │              │       │       │       │

│   │                              │           │ОГАУЗ   "Смоленский   областной│              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │врачебно-физкультурный         │              │       │       │       │

│   │                              │           │диспансер",                    │              │       │       │       │

│   │                              │           │ОГАУЗ   "Смоленская   областная│              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │клиническая   стоматологическая│              │       │       │       │

│   │                              │           │поликлиника",                  │              │       │       │       │

│   │                              │           │областное       государственное│              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │бюджетное           учреждение │              │       │       │       │

│   │                              │           │здравоохранения (далее - ОГБУЗ)│              │       │       │       │

│   │                              │           │"Консультативно-диагностическая│              │       │       │       │

│   │                              │           │поликлиника N 1",              │              │       │       │       │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Поликлиника N 2",       │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Поликлиника N 3",       │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Поликлиника N 4",       │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Поликлиника N 6",       │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Поликлиника N 7",       │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Поликлиника N 8",       │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ        "Стоматологическая│              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │поликлиника N 1",              │              │       │       │       │

│   │                              │           │ОГБУЗ        "Стоматологическая│              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │поликлиника N 3",              │              │       │       │       │

│   │                              │           │ОГБУЗ                 "Детская │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │стоматологическая поликлиника",│              │       │       │       │

│   │                              │           │ОГБУЗ   "Вяземская    городская│              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │стоматологическая поликлиника",│              │       │       │       │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Рославльская межрайонная│              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │стоматологическая поликлиника",│              │       │       │       │

│   │                              │           │ОГБУЗ  "Сафоновская   городская│              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │стоматологическая поликлиника" │              │       │       │       │

│   │                              │           │ОГБУЗ   "Ярцевская    городская│              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │стоматологическая поликлиника" │              │       │       │       │

│(п. 2 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 06.07.2011 N 385)             │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│3. │Внедрение       информационных│2011 - 2012│                               │областной     │  9,7  │  8,7  │  1    │

│   │систем   поддержки    оказания│годы       │                               │бюджет        │       │       │       │

│   │медицинской      помощи      в│           │Департамент Смоленской области │              │  8,6  │  7,6  │  1    │

│   │деятельность       медицинских│           │по здравоохранению,            │              │       │       │       │

│   │учреждений                    │           │ОГБУЗ   "Смоленская   областная│              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │клиническая больница",         │              │       │       │       │

│   │                              │           │ОГБУЗ   "Смоленская   областная│              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │детская клиническая больница", │              │       │       │       │

│   │                              │           │ОГБУЗ   "Смоленский   областной│              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │клинический    госпиталь    для│              │       │       │       │

│   │                              │           │ветеранов войн",               │              │       │       │       │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Перинатальный центр",   │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ    "Областная    больница│              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │реабилитации                  и│              │       │       │       │

│   │                              │           │восстановительного лечения",   │              │       │       │       │

│   │                              │           │ОГБУЗ   "Смоленский   областной│              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │онкологический      клинический│              │       │       │       │

│   │                              │           │диспансер",                    │              │       │       │       │

│   │                              │           │ОГБУЗ   "Детская    клиническая│              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │больница",                     │              │       │       │       │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Клиническая  больница  N│              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │1",                            │              │       │       │       │

│   │                              │           │ОГБУЗ   "Клиническая   больница│              │  0,56 │  0,56 │  -    │

│   │                              │           │скорой медицинской помощи",    │              │       │       │       │

│   │                              │           │ОГБУЗ                 "Больница│              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │восстановительного лечения",   │              │       │       │       │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Велижская ЦРБ",         │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Вяземская ЦРБ",         │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ",       │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Глинковская ЦРБ",       │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ",       │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Дорогобужская ЦРБ",     │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Духовщинская ЦРБ",      │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Ельнинская ЦРБ",        │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Ершичская ЦРБ",         │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Кардымовская ЦРБ",      │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Краснинская ЦРБ",       │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Монастырщинская ЦРБ",   │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Новодугинская ЦРБ",     │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Починковская ЦРБ",      │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Рославльская ЦРБ",      │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ",        │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ",       │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Смоленская ЦРБ",        │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Сычевская ЦРБ",         │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Темкинская ЦРБ",        │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Угранская ЦРБ",         │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ",      │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Холм-Жирковская ЦРБ",   │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ",         │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ",         │              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ   "Озерненская   районная│              │  0,015│  0,015│  -    │

│   │                              │           │больница N 1",                 │              │       │       │       │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Стодолищенская РБ"      │              │  0,015│  0,015│  -    │

│(п. 3 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 06.07.2011 N 385)             │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│4. │Развитие                      │2011 - 2012│                               │областной     │ 11,82 │  4,62 │  7,2  │

│   │информационно-технологической │годы       │                               │бюджет        │       │       │       │

│   │инфраструктуры  службы  скорой│           │Департамент Смоленской области │              │  7,2  │  -    │  7,2  │

│   │медицинской помощи            │           │по здравоохранению,            │              │       │       │       │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Велижская ЦРБ",         │              │  0,08 │  0,08 │  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Вяземская ЦРБ",         │              │  0,5  │  0,5  │  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ",       │              │  0,5  │  0,5  │  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ",       │              │  0,08 │  0,08 │  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Дорогобужская ЦРБ",     │              │  0,08 │  0,08 │  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Духовщинская ЦРБ",      │              │  0,08 │  0,08 │  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Ельнинская ЦРБ",        │              │  0,08 │  0,08 │  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Ершичская ЦРБ",         │              │  0,08 │  0,08 │  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Кардымовская ЦРБ",      │              │  0,08 │  0,08 │  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Краснинская ЦРБ",       │              │  0,08 │  0,08 │  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Монастырщинская ЦРБ",   │              │  0,08 │  0,08 │  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Новодугинская ЦРБ",     │              │  0,08 │  0,08 │  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Починковская ЦРБ",      │              │  0,08 │  0,08 │  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Рославльская ЦРБ",      │              │  0,5  │  0,5  │  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ",        │              │  0,5  │  0,5  │  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Сафоновская ЦРБ",       │              │  0,5  │  0,5  │  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Смоленская ЦРБ",        │              │  0,5  │  0,5  │  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Сычевская ЦРБ",         │              │  0,08 │  0,08 │  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ",      │              │  0,08 │  0,08 │  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ",         │              │  0,08 │  0,08 │  -    │

│   │                              │           │ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ"          │              │  0,5  │  0,5  │  -    │

│(п. 4 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 06.07.2011 N 385)             │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│5. │Создание   и   внедрение    на│2011 год   │Департамент Смоленской  области│областной     │ 18,1  │ 18,1  │  0    │

│   │территории Смоленской  области│           │по информационным  технологиям,│бюджет        │       │       │       │

│   │АИС ЭСРН                      │           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │                              │           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │                              │           │электронном  виде,  Департамент│              │       │       │       │

│   │                              │           │Смоленской      области      по│              │       │       │       │

│   │                              │           │социальному развитию           │              │       │       │       │

│(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 03.06.2011 N 313)   │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│6. │Создание                единой│2012 год   │Департамент Смоленской области │областной     │  1,5  │  0    │  1,5  │

│   │государственной информационной│           │по здравоохранению             │бюджет        │       │       │       │

│   │системы в здравоохранении     │           │                               │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────────┴──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│   │Итого                                                                                    │ 63,65 │ 38,1  │ 25,55 │

│(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 03.06.2011 N 313)                  │       │       │       │

├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┤

│              Задача 2. Использование ИКТ в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения               │

├───┬──────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────┤

│1. │Обеспечение доступа  публичных│2011 - 2012│Департамент Смоленской области │областной     │  3,63 │  0,98 │  2,65 │

│   │государственных              и│годы       │по культуре,                   │бюджет        │       │       │       │

│   │муниципальных библиотек к сети│           │                               │              │       │       │       │

│   │Интернет, в том числе:        │           │                               │              │       │       │       │

│   │- государственных библиотек;  │2012 год   │Департамент Смоленской  области│              │  0,1  │  0    │  0,1  │

│   │- предоставление субсидий  для│2011 - 2012│по информационным  технологиям,│              │  3,53 │  0,98 │  2,55 │

│   │софинансирования      расходов│годы       │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │бюджетов         муниципальных│           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │образований Смоленской области│           │электронном виде               │              │       │       │       │

│   │на     обеспечение     доступа│           │                               │              │       │       │       │

│   │муниципальных библиотек к сети│           │                               │              │       │       │       │

│   │Интернет                      │           │                               │              │       │       │       │

│(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 03.06.2011 N 313, от 06.07.2011 N 385)     │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│2. │Создание                      │2012 год   │Департамент Смоленской области │областной     │ 10,07 │  0    │ 10,07 │

│   │информационно-технологической │           │по культуре, Департамент       │бюджет        │       │       │       │

│   │инфраструктуры государственных│           │                               │              │       │       │       │

│   │и   муниципальных   учреждений│           │                               │              │       │       │       │

│   │культуры, в том числе:        │           │                               │              │       │       │       │

│   │- библиотек;                  │           │Смоленской                     │              │  0,04 │  0    │  0,04 │

│   │- музеев                      │           │области    по    информационным│              │ 10,03 │  0    │ 10,03 │

│   │                              │           │технологиям,      связи       и│              │       │       │       │

│   │                              │           │обеспечению      предоставления│              │       │       │       │

│   │                              │           │услуг в электронном виде       │              │       │       │       │

│(п. 2 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 03.06.2011 N 313)             │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│3. │Перевод    музейных     фондов│2011 - 2012│Департамент Смоленской области │областной     │  1,2  │  0,7  │  0,5  │

│   │государственных              и│годы       │по культуре,                   │бюджет        │       │       │       │

│   │муниципальных     музеев     в│           │                               │              │       │       │       │

│   │электронный вид, в том числе: │           │                               │              │       │       │       │

│   │- государственных музеев;     │2011 - 2012│Департамент Смоленской  области│              │  0,85 │  0,35 │  0,5  │

│   │                              │годы       │по информационным  технологиям,│              │       │       │       │

│   │- предоставление субсидий  для│2011 год   │связи       и       обеспечению│              │  0,35 │  0,35 │  0    │

│   │софинансирования      расходов│           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │бюджетов         муниципальных│           │электронном виде               │              │       │       │       │

│   │образований Смоленской области│           │                               │              │       │       │       │

│   │на    обеспечение     перевода│           │                               │              │       │       │       │

│   │музейных фондов  муниципальных│           │                               │              │       │       │       │

│   │музеев в электронный вид      │           │                               │              │       │       │       │

│(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 03.06.2011 N 313, от 06.07.2011 N 385)     │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│4. │Перевод  архивных   фондов   в│2011 - 2012│Департамент Смоленской  области│областной     │  4,06 │  1,2  │  2,86 │

│   │электронный вид               │годы       │по    культуре,     Департамент│бюджет        │       │       │       │

│   │                              │           │Смоленской      области      по│              │       │       │       │

│   │                              │           │информационным     технологиям,│              │       │       │       │

│   │                              │           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │                              │           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │                              │           │электронном виде               │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│5. │Перевод  библиотечных   фондов│2011 - 2012│Департамент Смоленской  области│областной     │  9,8  │  1,44 │  8,36 │

│   │государственных              и│годы       │по    культуре,     Департамент│бюджет        │       │       │       │

│   │муниципальных       библиотекв│           │Смоленской      области      по│              │       │       │       │

│   │электронный вид               │           │информационным     технологиям,│              │       │       │       │

│   │                              │           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │                              │           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │                              │           │электронном виде               │              │       │       │       │

│(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 03.06.2011 N 313)   │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│6. │Обеспечение     доступа      к│2011 - 2012│Департамент Смоленской  области│областной     │  6,9  │  0,66 │  6,24 │

│   │электронным             фондам│годы       │по    культуре;     Департамент│бюджет        │       │       │       │

│   │государственных              и│           │Смоленской      области      по│              │       │       │       │

│   │муниципальных       учреждений│           │информационным     технологиям,│              │       │       │       │

│   │культуры с использованием сети│           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │Интернет, в том числе:        ├───────────┤предоставления     услуг      в├──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│   │- архивов;                    │2011 год   │электронном виде               │областной     │  0,1  │  0,1  │  0    │

│   │                              │           │                               │бюджет        │       │       │       │

│   │                              ├───────────┤                               ├──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│   │- библиотек;                  │2011 - 2012│                               │областной     │  6,4  │  0,56 │  5,84 │

│   │                              │годы       │                               │бюджет        │       │       │       │

│   │                              ├───────────┤                               ├──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│   │- музеев                      │2012 год   │                               │областной     │  0,4  │  0    │  0,4  │

│   │                              │           │                               │бюджет        │       │       │       │

│   │                              │           │                               │              │       │       │       │

│   │                              │           │                               │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│7. │Обучение         использованию│2011 - 2012│Департамент Смоленской  области│областной     │  0,89 │  0,02 │  0,87 │

│   │информационно-коммуникационных│годы       │по    культуре;     Департамент│бюджет        │       │       │       │

│   │технологий          работников│           │Смоленской      области      по│              │       │       │       │

│   │государственных              и│           │информационным     технологиям,│              │       │       │       │

│   │муниципальных       учреждений│           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │культуры, в том числе:        ├───────────┤предоставления     услуг      в├──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│   │- архивов;                    │2012 год   │электронном виде               │областной     │  0,02 │  0    │  0,02 │

│   │                              │           │                               │бюджет        │       │       │       │

│   │                              ├───────────┤                               ├──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│   │- библиотек;                  │2011 - 2012│                               │областной     │  0,78 │  0,02 │  0,76 │

│   │                              │годы       │                               │бюджет        │       │       │       │

│   │                              ├───────────┤                               ├──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│   │- музеев                      │2012 год   │                               │областной     │  0,09 │  0    │  0,09 │

│   │                              │           │                               │бюджет        │       │       │       │

│   │                              │           │                               │              │       │       │       │

│   │                              │           │                               │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│8. │Создание Интернет-экскурсий по│2011 - 2012│Департамент Смоленской  области│областной     │  8    │  3,5  │  4,5  │

│   │г.    Смоленску    на     базе│годы       │по информационным  технологиям,│бюджет        │       │       │       │

│   │трехмерной модели г. Смоленска│           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │                              │           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │                              │           │электронном виде               │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│9. │Создание мультимедийных дисков│2011 - 2012│Департамент Смоленской  области│областной     │  1    │  0,5  │  0,5  │

│   │и             Интернет-сайтов,│годы       │по информационным  технологиям,│бюджет        │       │       │       │

│   │приуроченных  к   празднованию│           │связи       и       обеспечению│              │       │       │       │

│   │1150-летия  со  дня  основания│           │предоставления     услуг      в│              │       │       │       │

│   │города Смоленска              │           │электронном виде               │              │       │       │       │

├───┼──────────────────────────────┴───────────┴───────────────────────────────┴──────────────┼───────┼───────┼───────┤

│   │Итого                                                                                    │ 45,55 │  9    │ 36,55 │

├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤

│   │Всего по Программе                                                                       │346,19 │129,665│216,525│

└───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘